- 政府采购

- 询价采购文件

- 项目名称：重庆市北碚区第二社会福利院楼栋走廊天花板修缮工程采购

- 采购人：重庆市北碚区第二社会福利院

二O二一年十一月

# 询价采购邀请书

## 一、项目内容

| - 项目号 | - 项目名称 | - 采购预算 - （万元 | - 询价保证金（万元） | - 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 重庆市北碚区第二社会福利院楼栋走廊天花板修缮工程采购 | - 4.9906 | - 0.2495 | - 重庆市北碚区祥云街259号 |

## 二、资金来源

自筹资金。

## 三、供应商资格要求

合格供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，可在规定时间内自行到重庆市北碚区第二社会福利院领取本项目询价文件或本网站自行下载。

（二）领取地点：重庆市北碚区祥云街259号

（三）询价文件工本费：工本费为0元。

- （四）报名：

- 1.报名时间：2021年11月 26 日09:30—2021年11月 30 日16:30（工作时间）

2.报名方式：现场报名。供应商自行到重庆市北碚区第二社会福利院递交《重庆市北碚区第二社会福利院采购文件领取登记表》（加盖供应商公章），其报名才被接收。

3.报名地点：重庆市北碚区祥云街259号。

（五）询价文件提交时间：

2021年12月1日9:00-9:30（北京时间）

- 询价时间：

- 2021年12月1日9:30（北京时间）

- 询价地点：重庆市北碚区民政局会议室

## 五、询价有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加此项目的采购活动。

（二）供应商须同时满足以下三种要求，才能进入询价环节：

1. 供应商在本文件要求截止时间前领取询价文件的；

2. 供应商按本文件要求缴纳了询价保证金的；

3. 供应商在本文件要求截止时间前完成了响应文件递交的。

（三）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均应由供应商自行承担。

## 六、联系方式

联系人：蒋君妮   电  话：63988058

地  址：重庆市北碚区祥云街259号

# 第二篇 项目具体要求

一、项目概况

承担北碚区第二社会福利院楼栋走廊天花板修缮，含铲除天棚漆、拆除石膏板天棚、修缮天棚乳胶漆及石膏板吊顶、利旧拆除安装摄像头、筒灯等。

- 项目技术需求

| 序号 | 工程分项 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4号楼2楼 | 天棚腻子、涂料铲除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:天棚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 186.41 |
| 2 |  | 天棚乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、两遍 5.部位:天棚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 186.41 |
| 3 | 5号楼2楼 | 天棚腻子、涂料铲除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:天棚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 206.54 |
| 4 |  | 天棚乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、两遍 5.部位:天棚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 206.54 |
| 5 | 4号楼3楼 | 天棚腻子、涂料铲除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:天棚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 65 |
| 6 | 4号楼3楼 | 天棚乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、两遍 5.部位:天棚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 65 |
| 7 | 4号楼4楼 | 天棚腻子、涂料铲除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:天棚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 147.08 |
| 8 |  | 天棚乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、两遍 5.部位:天棚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 147.08 |
| 9 | 4号楼3楼 | 天棚腻子、涂料铲除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:天棚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 27.92 |
| 10 |  | 天棚乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、两遍 5.部位:天棚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 27.92 |
| 11 | 5号楼3楼 | 天棚腻子、涂料铲除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:天棚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 98.42 |
| 12 | 5号楼3楼 | 天棚乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、两遍 5.部位:天棚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 98.42 |
| 13 | 5号楼4楼 | 天棚腻子、涂料铲除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:天棚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 117.02 |
| 14 |  | 天棚乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、两遍 5.部位:天棚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 117.02 |
| 15 | 2号楼3楼电梯口 | 天棚吊顶拆除（含龙骨） | [项目特征] 1.拆除的基层类型:纸面石膏板 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 10 |
| 16 |  | 天棚乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、两遍 5.部位:天棚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 10 |
| 17 |  | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:600*600轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 10 |
| 18 | 2号楼4楼电梯口 | 天棚吊顶拆除（含龙骨） | [项目特征] 1.拆除的基层类型:纸面石膏板 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 15.6 |
| 19 |  | 天棚乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、两遍 5.部位:天棚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 15.6 |
| 20 |  | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:600*600轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 15.6 |
| 21 | 2号楼4楼楼梯间 | 天棚吊顶拆除（含龙骨） | [项目特征] 1.拆除的基层类型:纸面石膏板 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 9.5 |
| 22 |  | 天棚乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、两遍 5.部位:天棚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 9.5 |
| 23 |  | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:600*600轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 9.5 |
| 24 | 4号楼3楼 | 天棚吊顶拆除（含龙骨） | [项目特征] 1.拆除的基层类型:纸面石膏板 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 6.6 |
| 25 |  | 天棚乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、两遍 5.部位:天棚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 6.6 |
| 26 |  | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:600*600轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 6.6 |
| 27 | 灯具、监控拆除恢复、建渣外弃 | 监控拆除 | [项目特征] 1.拆除种类:监控摄像头 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 3 |
| 28 |  | 嵌入式筒灯拆除 | [项目特征] 1.灯具种类:嵌入式筒灯 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 20 |
| 29 |  | 安全出口指示灯拆除 | [项目特征] 1.灯具种类:安全出口指示灯拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2 |
| 30 |  | 监控摄像机（主材利旧） | [项目特征] 1.类型:半球型监控摄像头 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 3 |
| 30 | 灯具、监控拆除恢复、建渣外弃 | 嵌入式筒灯（主材利旧） | [项目特征] 1.名称:嵌入式筒灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 20 |
| 32 |  | 安全出口警示灯(主材利旧） | [项目特征] 1.名称:安全出口警示灯、应急灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |
| 33 |  | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:7km [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 1 |
| 34 |  | 建筑垃圾清运每增加（减少）1km | [项目特征] 1.运输距离:增运1km [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 1 |
| 35 | 施工技术措施项目 | 二次搬运 | [项目特征] 1.运距:综合考虑 [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用 | 项 | 1 |

三、项目服务要求

### （一）交货时间

须在签订合同后，30天内按照采购人要求交货并安装至指定地点，延期交货按照每延迟一天处以合同金额1%的违约金，延期交货10天以上解除合同并追究供应商延期交货责任。

### （二）交货地点

免费送至采购人指定的地址。

### （三）询价报价

询价报价包含项目所需产品及辅材费、人工、税金、各种规费、利润、保险、包装、运输安装、调试、拆除等完成本项目所需的费用（即按中标价全额包干）；因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### （四）验收方式

按标书技术部分响应标准验收货品。

### （五）质量保证及售后服务

- 1.质量保证期：质保期2年，自竣工验收合格之日起计算。中标人本项目实行终身免费上门维修服务。

- 2.售后服务：

- （1）质保期内服务：成交供应商接到使用方产品出现问题的通知后，2小时内作出响应，24小时内到达产品使用现场，进行处理。除不可抗力和使用方责任外，费用全部由成交供应商承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，按合同约定承担违约责任。

- （2）质保期外服务：成交供应商接到使用方产品出现问题的通知后，应24小时内到达产品现场进行处理，只收取材料成本费。

- （3）成交供应商也可提供其他更优惠的售后服务方式。

- 3.在产品使用过程中如遇其他问题，中标人需与用户协商解决。

（六）结算方式

银行转账，由北碚区第二社会福利院付款。

- 1.成交供应商按采购合同交货，经验收合格后由采购人出具项目验收报告。

- 2.成交供应商向采购人开具发票。

- 3.采购人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同全款。

- 4.验收合格交付使用后，质保期满无质量问题，采购人无息退还履约保证金。

# 四、其他

1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第三篇  评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

评审工作由采购人依法组建的询价小组负责。由评审组长牵头组织该项目评审工作。询价小组按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性检查。依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的供应商营业证照、诚信声明、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞争性询价资格。

2.符合性检查。依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

3.对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查结束后。

4.澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.由询价小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。

## 二、评审方法

1.本项目采用综合评分法进行评分。综合评分法，是指响应文件满足询价文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

2.询价小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，然后由组长组织询价小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，询价小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.推荐成交候选供应商名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本项目成交候选供应商。若综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；若综合得分且最后报价相同的，按服务方案指标优劣顺序排列；若综合得分、最后报价、服务方案指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。技术方案得分为0分的供应商，将失去成为成交候选供应商的资格。

## 三、评审标准

| 报价（70分） | 价格最低的70分，依次减5分，以此类推 |
| --- | --- |
| 商务（10分） | 公司资质（4分） 最优4分，依次减0.5分，以此类推 |
|  | 售后服务（3分） 最优3分，依次减0.5分，以此类推 |
|  | 业绩证明（3分） 最优3分，依次减0.5分，以此类推 |
| 技术（20分） | 人员资质（8分） 最优8分，依次减1分，以此类推 |
|  | 项目管理、实施方案（8分） 最优8分，依次减1分，以此类推 |
|  | 综合情况（4分） |

供应商资质具备等相同情况下，按照综合得分评定最高者中标。

## 四、供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效：

（一）供应商未按询价文件规定提交足额询价保证金的；

（二）供应商未通过资格性检查或询价文件未通过符合性检查的；

（三）供应商超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）参与询价的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动，上述供应商均无效；

（五）响应文件未按照询价文件第六篇询价文件格式中所规定签字、盖章的；

（六）响应文件出现多个方案或报价的；

（七）报价超出询价文件规定的采购预算的；

（八）所供服务不符合必须强制执行的国家标准的；

（九）供应商的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及响应文件有效期不满足询价文件要求的；

（十）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

## 五、询价小组评审时出现以下情况之一的，应当终止询价采购活动：

- 符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 提交最后报价的供应商不足三家的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

询价活动终止后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第四篇  供应商须知

## 一、供应商

1.合格供应商条件

合格供应商应完全符合询价文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对询价文件作出实质性响应。

2.供应商的风险

供应商没有按照询价文件要求提供全部资料，或者供应商没有对询价文件在各方面作出实质性响应，可能导致拒绝参与询价或评定为无效。

## 二、询价文件

询价文件是供应商编制响应文件的依据，是询价小组评判依据和标准。询价文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）询价文件由竞争性询价邀请书；项目具体要求；评审程序、评审方法和评审标准；供应商须知；合同主要条款和格式合同样本；响应文件格式等六部分组成。

（二）采购人对询价文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

## 三、响应文件

供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响询价小组对响应文件的评审。

（三）响应文件有效期

响应文件有效期为响应文件提交截止日期后九十天内。

（四）响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。每套纸质响应文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.投标人的身份证明材料（法定代表人身份证明、法人代表授权委托书）应按询价文件的要求随响应文件一同递交，但也要随身携带一份，以便采购人或监督部门在询价现场核验。

3.在响应文件正本和随身携带的身份证明材料中，询价文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

5.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）报价

1.供应商应严格按照“响应文件格式”中“报价一览表”的格式填写报价。

2.供应商的报价为一次性报价，即在响应文件有效期内报价固定不变。

3.本项目只接受一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与分项报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将其作为响应文件无效处理。

（七）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达询价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、询价程序

（一）询价应当在询价文件中“询价邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）询价评审活动由采购人组织，纪检组可派人员现场监督。

（三）按询价文件规定的响应文件提交截止时间内，供应商法定代表人或授权代表签到并提交响应文件。

（四）询价评审前，供应商出示随身携带的法定代表人身份证明原件、法人授权委托书原件以及法定代表人或授权代表人二代身份证原件，由采购人核验法定代表人或授权代表身份。在核验法定代表人或授权代表身份程序结束时，供应商无法提供相关证明材料的，将当场退还其响应文件。

（五）由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认密封完好的响应文件，由工作人员当众拆封。

（六）询价小组对响应文件进行资格性和符合性审查。

（七）主持人当众宣读合格供应商的最后报价。

（八）询价小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。

## 五、确定成交供应商

（一）成交原则

采购人或其授权的询价小组应按照评审报告中推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商。

- 确定程序

1.评审工作结束，由采购人现场确认后，对成交结果进行公告。

2.公告内容包括项目名称，采购人名称、地址、联系方式，成交供应商的情况（包含成交供应商地址，成交价格，服务期或实施时间）。

3.如有供应商对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

4.成交供应商变更

4.1成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

4.2成交供应商无充分理由放弃的，采购人将把询价保证金上缴财政，不予退还。

## 六、成交通知书

1.依法确定成交供应商后，采购人以书面形式发出成交通知书。

2.成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃，应当承担相应的法律责任。

## 七、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应当向采购人提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1供应商参与了询价活动后，再对询价文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向驻区民政局纪检组投诉。

## 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

（二）询价文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）本项目成交供应商中标后，询价保证金自动转为履约保证金。成交供应商履约完毕后，采购人应于五个工作日内无息退还其履约保证金。

# 第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）

采购服务项目合同

甲方：                                    （采购人）

乙方：                                    （服务方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关规定。为保证所购的服务质量，明确双方的权利义务，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就有关事宜达成如下协议：

第一条：合同范围

- 项目名称：重庆市北碚区第二社会福利院楼栋走廊天花板修缮工程

项目范围或内容：承担北碚区第二社会福利院楼栋走廊天花板修缮，含铲除天棚漆、拆除石膏板天棚、修缮天棚乳胶漆及石膏板吊顶、利旧拆除安装摄像头、筒灯等。

第二条：服务项目及要求

按照采购文件执行。

第三条：乙方项目负责人、职务、联系电话及身份证号码                        。

第四条：项目经费支付方式

1.项目经费支付方式：

A．分 段 划 拨（   ）       B. 按 月 划 拨 （  ）

C. 按 季 划 拨（   ）       D. 项目完成结算（√）

2.合同金额：         元。

3.履约保证金：合同签订前乙方完成向甲方交缴纳人民币（大写）      的履约保证金，合同履约完毕后甲方应于五个工作日内无息退还其履约保证金。

第五条：合同期限与终止

合同期限为       年/ 月，自       年      月      日起至       年      月      日止。

第六条：项目验收

乙方承接项目后，由甲方（或甲方指定的第三方）对项目实施情况进行全程跟踪和监督。项目完成后，甲方（或甲方指定的第三方）可依据合同约定的验收标准对乙方提供服务进行验收。

第七条：双方权利和义务

(一）甲方权利、义务

遵守相关政府采购相关规定及纪律要求。

(二）乙方权利、义务

1.乙方可要求甲方按本合同的规定按时足额拨付项目经费。

2.乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三人，应按本合同如实报告项目进展情况，按时、按标准完成项目任务。

第八条：在合同履行过程中，双方因违约或重大过失造成对方经济损失的应当赔偿。

第九条：本合同在履行过程中发生争议，由甲、乙方协商解决，协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十条：询价文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

第十一条：本协议一式肆份，甲乙双方各贰份，本合同经甲方、乙方签字盖章之日起生效。

甲方                                   乙方

单位名称（公章）：                     单位名称（公章）：

法人代表：                             法人代表：

（或）授权代表：                        (或）授权代表：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

单位账户：

签约日期：    年   月   日

# 第六篇  响应文件格式

一、经济文件

报价一览表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）竞争性询价参与函（格式）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

三、服务响应文件

（一）服务具体方案

（二）商务承诺

（三）服务响应条款差异表

四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济文件

报价一览表

项目名称：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 总金额（元） | 服务期 | 服务地点 |
|  | 重庆市北碚区第二社会福利院楼栋走廊天花板修缮工程 |  |  |  |  |
| 报价（大写）： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

供应商                                   法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

- 报价一览表按格式填列；

- 2、附《分项报价明细表》

分项报价明细表

| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商                                   法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

## 二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）询价参与函（格式）

项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次参与询价有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目询价文件所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照询价文件要求，提供项目的技术服务。

四、我方按询价文件要求提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本2份。

五、我方承诺：本次提交响应文件有效期为   天。

六、我方的报价为闭口价。即在响应文件有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行询价文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

九、我方同意按有关规定及询价文件要求，缴纳足额询价保证金。

十、我方同意按询价文件中标公示内容要求进行公示，自愿接受监督。

十一、我方保证不围标、不串标、不卖标、不转包、不违法分包、不接受挂靠，不允许他人以自己名义投标。

（供应商公章）

年    月   日

（四）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：1、被授权人身份证应随身携带以备现场核验。

（六）书面声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

## 三、服务响应文件

（一）服务具体方案

依据询价文件第二篇的服务具体要求，供应商自行制定服务具体方案。

（二）商务承诺

- 2.1付款方式：

- 2.2服务能力情况：

- 2.3培训：

- 2.4业绩：

（三）服务响应条款差异表

- 项目名称：

| - 序号 | - 询价文件要求 | - 应答情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 项目具体要求 ”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

重庆市北碚区第二社会福利院采购文件领取登记表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

（结束）