| 附件1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | 北碚区蔡家岗街道凤林小学公厕项目 |  | 联系人及电话 | 李昌军13594129669 |  |
| 主管部门 | 北碚区蔡家岗街道办事处 |  | 实施单位 | 蔡家岗街道城市管理服务中心 |  |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A,%) |
|  | 总量 | 35 | 总量 | 28.7688 | 82% |
|  | 其中：财政资金 | 35 | 其中：财政资金 | 28.7688 | 82% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |
|  | 根据上级关于加强基础设施建设，解决民生实事的工作要求，街道经研究决定在三溪口社区凤林小学附近建设一座公厕，该建设项目预算35万元。 |  |  | 该项目于2018年11月1日完工并通过验收投入使用，项目建设实际使用经费28.7688万元。 |  |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
|  | 北碚区蔡家岗街道凤林小学公厕项目 | 35万元 | 28.7688万元 | 82% | 原来预算在公厕周边进行绿化的项目，转到公厕旁边另一个休闲小游园绿化项目实施。该项目预算剩余费用调整为公厕以后设施设备维修和保洁使用。 |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |