重庆市北碚区2021年度电信普遍服务项目  
初验结果公示

根据《工业和信息化部办公厅关于2021年度电信普遍服务申报方案的复函》（工厅通信〔2021〕343号）以及《财政部关于下达2021年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2021〕74号），我区纳入2021年度电信普遍服务项目（以下简称：项目）实施范围，支持行政村开展4G基站建设。经市通信管理局公开招标投标等程序，我区由中国移动在澄江镇柏林村、天府镇五新村、柳荫镇永兴村3个行政村建设3个4G基站。

我区项目已于2022年7月完成项目建设，经项目实施企业申请，我区于2022年9月对项目进行了初验，现将初验结果予以公示（详见附件），如有疑问可通过电话、来信、面谈等形式向北碚区经济信息委反映，公示期为自公示之日起10个工作日。联系方式：陈渝华，电话：68863767，地址：北碚区冯时行路298号420室。

附件：重庆市北碚区2021年度电信普遍服务项目实施清单

重庆市北碚区经济和信息化委员会

2022年10月11日

重庆市北碚区2021年度电信普遍服务项目实施清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县 | 乡镇 | 行政村 | 行政村编码 | 站名 | 站址 | 开工 时间 | 完工 时间 | 类型 | 实施企业 | 初验 结果 | 备注 |
| 1 | 北碚区 | 天府镇 | 五新村 | 500109105222 | 北碚天府五新村普服1800-EFH | 北碚天府镇五新村 | 2022年3月1日 | 2022年7月29日 | 4G基站 | 中国移动 | 通过 |  |
| 2 | 北碚区 | 澄江镇 | 柏林村 | 500109102230 | 北碚澄江柏林村普服1800-EFH | 北碚澄江镇柏林村 | 2022年3月1日 | 2022年7月29日 | 4G基站 | 中国移动 | 通过 |  |
| 3 | 北碚区 | 柳荫镇 | 永兴村 | 500109111228 | 北碚柳荫永兴村普服1800-EFH | 北碚柳荫镇永兴村 | 2022年3月1日 | 2022年7月29日 | 4G基站 | 中国移动 | 通过 |  |