项目名称：重庆市北碚区2020年度高标准农田建设项目施工监理

竞争性比选文件

比   选   人：  重庆市北碚区农业农村委员会

比选代理机构：  新华招标有限公司重庆分公司

2021年5月

目   录

第一章竞争性比选公告	2

第二章  竞选人须知	4

1.  总则	13

2.  比选文件	14

3.  竞选文件	15

4.  竞选	17

5.  开标	17

6.  评标	18

7.  合同授予	18

8.  重新比选和不再比选	19

9.  纪律和监督	19

10. 需要补充的其他内容	21

第三章   评标办法(综合评估法）	22

评标办法前附表	22

1.评标方法	26

2. 评审标准	26

3.评标程序	26

第四章 合同条款及格式	28

第五章 图纸	44

第六章   技术规范和要求	45

第七章  竞选文件格式	46

一、竞选函部分	48

二、资格审查资料（含商务部分）	54

三、技术部分	68

技 术 方 案	69

- 第一章  竞争性比选公告

重庆市北碚区2020年度高标准农田建设项目施工监理

竞争性比选公告

1、比选条件

本比选项目重庆市北碚区2020年度高标准农田建设项目已由渝农〔2020〕51批准建设，项目业主为重庆市北碚区农业农村委员会，建设资金来自财政资金，出资比例为100%，招标人为重庆市北碚区农业农村委员会。现对该项目的监理进行公开竞争性比选。

2、项目概况与比选范围：

2.1建设地址：北碚区三圣镇、柳荫镇、复兴街道

2.2项目概况：建设高标准农田2.28万亩,主要建设内容为新修生产便道、蓄水池、排水沟、山坪塘、沉沙凼。项目估算总投资约2300万元。

2.3 监理服务期：施工阶段约210日历天，保修阶段12个月,具体以招标人的书面进场通知为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成且审计机构完成工程审核、缺陷责任期（竣工后12个月）满后为监理服务期的完成时间。

2.4 监理范围：“重庆市北碚区2020年度高标准农田建设项目”项目施工图所有范围内的工程施工阶段、竣工验收移交阶段及质量保修期（含缺陷责任期）所包含的所有监理服务。包括“四控两管一协调”即：投资控制、质量控制、进度控制、安全控制、合同管理、信息管理和对工程建设相关方的关系进行协调等。

3. 竞选人资格要求

3.1竞选单位必须具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质和有效的营业执照。（竞标人需要提供单位资质证书副本和有效的营业执照副本复印件并加盖鲜章）；

3.2重庆市市外监理企业按照渝建发【2016】36号文规定，2016年5月1日起，重庆市外监理企业在投标前必须纳入市城乡建委“市外工程监理企业入渝信息库”。入渝的市外监理企业提供本单位以及项目所配备的监理从业人员已纳入重庆市城乡建委“市外工程监理企业入渝信息库”且在入渝信息有效期内的截图文件并加盖本单位公章。

3.3本次招标不接受联合体投标。

4、比选文件的获取：

4.1凡有意参加比选者，请于2021年 5  月 11  日起，在“http://www.beibei.gov.cn”下载本工程的竞争性比选文件、施工设计图、工程量清单、最高限价、补遗及答疑等所有资料。不论竞选人下载与否，都视为竞选人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。

5、竞选文件的递交

5.1竞选文件递交地点：重庆市北碚区缙云大道6号（北碚区农业农村委员会）417会议室

竞选文件递交时间： 2021 年 5 月 18   日  09 时 30  分--  10  时  00  分（北京时间）。

5.2竞选时间（即竞选文件递交截止时间）：  2021  年  5  月  18  日  10  时 00 分（北京时间）

5.3竞选地点：重庆市北碚区缙云大道6号（北碚区农业农村委员会）417会议室

6、 联系方式：

比选人：重庆市北碚区农业农村委员会

地  址：重庆市北碚区缙云大道6号（北碚区农业农村委员会）

联系人：何老师

电话：023-68863507

比选代理机构：新华招标有限公司重庆分公司

地  址：重庆市渝北区杨柳北路9号A区501

联系人：龚老师

联系电话：023-67718337

第二章  竞选人须知

### 竞选人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆市北碚区农业农村委员会 地 址：重庆市北碚区缙云大道6号（北碚区农业农村委员会） 联系人：何老师 电话：023-68863507 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆市北碚区2020年度高标准农田建设项目施工监理 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北碚区三圣镇、柳荫镇、复兴街道 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 监理范围 | “ 重庆市北碚区2020年度高标准农田建设项目施工”项目施工图所有范围内的工程施工阶段、竣工验收移交阶段及质量保修期（含缺陷责任期）所包含的所有监理服务。包括“四控两管一协调”即：投资控制、质量控制、进度控制、安全控制、合同管理、信息管理和对工程建设相关方的关系进行协调等。 |
| 1.3.2 | 监理服务期 | 施工阶段约210日历天，保修阶段12个月，具体以招标人的书面进场通知为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成且审计机构完成工程审核、缺陷责任期（竣工后12个月）满后为监理服务期的完成时间。 |
| 1.3.3 | 监理目标 | 1、投资控制目标：控制在比选人确定的本工程建安费用范围内。 2、进度控制目标：控制在施工合同工期目标内 3、质量控制目标：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次验收合格。 4、安全管理目标：严格执行中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》，监理期间无重大伤亡事故发生。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件 | 本工程监理比选实行资格后审，竞选人应符合下列要求： - 资质条件 竞选单位必须具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质和有效的营业执照。（竞标人需要提供单位资质证书副本和有效的营业执照副本复印件并加盖鲜章）； 2.业绩要求 2018年5月1日起至投标截止日止（以开工时间为准）承担过类似工程施工监理业绩1个及以上。 类似工程是指：单项合同金额不低于1000万元的高标准农田建设、千亿斤粮食、土地整治等类似工程监理业绩。 注：业绩证明材料（以开工时间为准）提供监理合同或业务手册（或工程竣工验收证明）复印件或扫描件加盖单位鲜章，监理合同不能反映项目特征的，还需提供业主的证明材料复印件或扫描件，加盖投标单位鲜章。 3.总监理工程师 总监理工程师1人，必须具有工程类中级工程师及以上职称、全国注册监理工程师证，且已在投标单位注册（提供总监理工程师职称证书、注册监理工程师证书复印件并加盖鲜章）。 注：提供国家注册监理工程师证书复印件、职称证书复印件、2021年1月-2021年3月份的社保证明复印件并加盖投标单位鲜章；业绩提供监理合同或业绩手册复印件或扫描件、职称证书复印件加盖投标单位鲜章，如均不能体现相关业绩则还需提供业主相关证明材料复印件加盖投标单位鲜章。 4.其他人员 （1）专业监理工程师： 专业监理工程师1人(需要常驻)： 专业监理工程师须具有建设部颁发的《监理工程师注册证书》或《重庆市监理工程师岗位证书》或《重庆市监理工程师培训合格证书》或重庆市建设工程质量监督综合管理信息系统人员截图，须注册在本单位,注册专业为市政公用或水利工程专业，具有中级及以上职称。（提供注册证或岗位证书或培训合格证复印件或扫描件并加盖鲜章。） 注：提供注册证、职称证书复印件、2021年1月-2021年3 月份的社保证明复印件并加盖投标单位鲜章。 （2）本工程至少应配备4名监理员，监理员具备建设行政主管部门颁发的有效的《监理工程师注册执业证书》或《重庆市监理工程师岗位证书》或《重庆市监理工程师监理业务培训合格证》或《重庆市监理员岗位证书》或《重庆市监理员监理业务培训合格证》。（提供有效的注册证书或者岗位证书或培训合格证书复印件或扫描件并加盖鲜章。） 注：提供有效岗位证书或注册证书复印件、2021年 1月-2021年3月份的社保证明复印件并加盖投标单位鲜章；重庆市监理工程师及监理员岗位证书可以用重庆市建设工程质量监督综合管理信息系统的截图加盖投标单位公章替代。 注：中选后，中选人应按照不少于1.4.1竞选人资质条件之规定配备人员，比选人可根据项目的具体实施情况要求中选单位无偿增派符合要求的其他监理人员。 5.信誉要求 1.2018年5月1日至投标截止日止未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，也无行贿犯罪记录。 2、按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）要求，由竞选人自行承诺投标截止时间前未被列为失信被执行人。被人民法院列为失信被执行人的不得参与投标，各投标人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询被列为失信被执行人情况，并在投标文件资格审查资料中提供相关查询截图并加盖投标单位法人鲜章。经比选人查询发现前三名中标候选人被列为失信被执行人的，则取消其中标资格并依法追究相关责任。 注：由竞选人自行声明未受到暂停投标资格的行政处罚或暂停投标资格行政处罚期限已满，也未被列为失信被执行人，也无行贿犯罪记录，若受到暂停投标资格行政处罚的，还需提供暂停投标资格行政处罚期限已满的证明材料。如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格。 投标截止日前三年内（2018年5月1日至投标截止日止），竞选人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的，在其相关文件规定的期限内不得参与投标。若中标后，经比选人查询发现中标人单位或法定代表人有行贿犯罪事实的，则取消其中标资格并追究相关责任。 5.外地企业要求 重庆市市外监理企业按照渝建发【2016】36号文规定，2016年5月1日起，重庆市外监理企业在投标前必须纳入市城乡建委“市外工程监理企业入渝信息库”。入渝的市外监理企业提供本单位以及项目所配备的监理从业人员已纳入重庆市城乡建委“市外工程监理企业入渝信息库”且在入渝信息有效期内的截图文件并加盖本单位公章。 备注： 1. 以上所有复印件或扫描件、网络截图必须加盖投标人单位公章。 2.竞选人须需承诺提供的复印件、扫描件与原件相符的，若无则其竞选文件按否决投标处理。若发现竞选人资料存在虚假不实，比选人将有权取消其投标或中标资格，并追究其相应的法律责任。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞选 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由竞选人自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 质疑 | 比选申请人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 年 月 日 时 分前书面形式将问题传真至比选人。超过此时间规定，比选人不再受理比选申请人的质疑。 传真：023-68863106 |
| 1.10.3 | 补遗、答疑 | 比选人在 年 月 日18:00时前对所有竞选人提出的问题进行书面回复, 并上传至“http://www.beibei.gov.cn”，各竞选人自行下载，不再另行通知。 |
| 2.1.2 | 构成比选文件的其他材料 | 对比选文件的澄清或修改。 |
| 2.2.2 | 竞选截止时间 | 竞选文件递交时间： 2021 年 5 月 18 日 9 时 30 分至 10 时 00 分（北京时间） 竞选截止时间： 2021 年 5 月 18 日 10 时 00 分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的材料 | 竞选文件由竞选函部分、资格审查部分（含商务部分）、技术部分组成 |
| 3.2 | 竞选报价 | 1.本工程监理费计价暂定基数为2700万元，监理最高限价为 51.3 万元，最高费率为 1.9% ，本工程监理服务收费及费率不得超过最高限价，超过最高限价的由比选委员会作否决投标处理。竞选人应根据自身情况和市场行情自行报价，报价包括可能的完成整个工程项目监理的附加工作费用、额外工作费用、风险费用等。项目监理费以实际监理范围内的工程结算金额乘以投标时的监理费率包干使用，投标报价仅作为评标使用，不作为计算依据。 2.竞选人应根据本比选文件对监理服务的质量要求,结合自身实力和市场行情自主确定其竞选报价，竞选报价不得超出限价范围，否则视为否决投标处理。 3.竞选报价应综合考虑现场相关工作的配合费用，此部分费用不再另行计算。 4.竞选报价为完成本次招标确定的监理范围和监理工作内容所需的全部费用包括工程缺陷责任期阶段（含协助施工招标、施工准备）等服务的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、治疗费，监理机构的管理费、税金、利润，并且包含检测设备、检测试验费、办公用品、交通工具、通讯设备，来渝的外地企业应综合考虑参加本项目投标及履行合同产生的一切费税等全部费用。比选人除此以外不支付其它费用，竞选人也不得与本项目的承包商发生任何经济关系。 5.竞选报价包括竣工验收、办理结算、协助审计等（办理竣工验收、结算和协助审计的监理工作时间不受以上监理工作时间的影响，不另行调整监理费用）事项的所有费用。在施工监理服务期内无论物价变动、国家或地方政府的法律法规的变动、施工工期、监理服务期是否延长，均不增减监理服务费。 6.比选人提供监理办公用房，其余必须的办公设备设施、交通工具、置办各种试验检测设备等由竞选人自行考虑，纳入竞选报价中。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 竞选截止日期后90天 |
| 3.4.1 | 比选保证金 | 比选保证金的缴纳由投标人自行选择以下两种方式之一交纳： 方式一： 1.比选保证金的交纳：现金缴纳 （1）比选保证金的金额：人民币5000元（大写：伍仟元整） （2）比选保证金缴纳认定：比选保证金应用信封封装，封口处加盖比选申请人公章，提交比选文件时一并提交。 2.比选保证金的退还 在评选结束后，中选者在签订合同后10个工作日退还，未中选者当场退还，中选后不按比选文件要求签订合同的，参选保证金不予退还。 。 注：不予退还保证金的情形 （1）竞选人在规定的比选有效期内撤销或修改其竞选文件； （2）中选通知书发出后，中选人无正当理由放弃中选或在规定时间内不与比选人签订合同； （3）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞选文件规定提交履约担保； （4）在签发中选通知书前，竞选人被比选人及监督部门查实具有弄虚作假及围标串标行为； （5）中选候选人放弃中选的（不可抗力因素除外）； （6）竞争性比选文件规定的其他情形。 竞选人或中选人因上述原因给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。 |
| 3.5 | 资格审查材料 | 本须知第1.4.1项规定提供的资料均需提供原件查验。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 竞选文件必须有竞选人法定代表人或其授权委托人签字并加盖竞选人公章 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 竞选文件由“竞选函部分”、 “资格审查资料（含商务部分）、技术部分”共三部分组成： （1）竞选函部分：一式两份（其中正本一份、副本一份）； （2）资格审查资料（含商务部分）：一式两份（其中正本一份、副本一份）； （3）技术部分：两份（不分正副本）； （注：中选人在领取中选通知书时补充提交业主另外所需竞选文件纸质版套数，且要求与竞选时递交的竞选文件一致）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 本监理项目技术部分《技术方案》采用暗标评审,应将“竞选函部分” “ 资格审查资料（含商务部分）”“技术部分”各自分别装订成册。 1. 竞选函部分：应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录。 2．资格审查资料（含商务部分）：按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录。 3．技术部分：《技术方案》面页使用A4厚型白纸面页，用 明 “技术方案”；在页面右下角加盖投标单位章后沿密封线折叠成腰约10cm左右的等腰直角三角形密封；面页除了“技术方案”四字和右下角密封处印章外不得有其他印记；密封后的面页及整个《技术方案》均不得出现白页、残页和倒页，不得显示与投标人企业有关的任何信息及与本项目无关内容（面页用A4厚型白纸打印，加盖鲜章后其面页的反面以不得显示出鲜章单位名称为准）；违反上述任何一项，其投标文件《技术方案》部分为零分。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的 密封 | 1.竞选文件袋使用 “竞选函部分”袋、“资格审查资料（含商务部分）”袋“技术部分”袋以及“竞选文件大袋”。 2. 竞选函部分装入“竞选函部分”袋中，密封并在封口处加盖投标单位公章。 3. 资格审查资料（含商务部分）装入“资格审查资料（含商务部分）”袋中，密封并在封口处加盖投标单位公章。 4.技术部分装入“技术部分”袋中，密封并在封口处加盖投标单位公章。 5.“竞选函部分”、“资格审查资料（含商务部分）”“技术部分”小袋装入“竞选文件大袋”中，密封加盖竞选人单位章。 6.如果竞选文件没有按上述规定密封，该竞选文件将被拒绝接收。 注：如果以上投标资料过多，使用单个资料小袋或大袋无法装入，可选用多个资料袋。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“竞选文件大袋”封套上写明以下内容： 比选人的地址： 比选人名称： （项目名称） 监理竞选文件 在 2021 年 5 月 18 日 10 时 30 分（开标时间）前不得开启 （注：采用A4白纸打印后粘贴在竞选文件大袋上） |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点 | 重庆市北碚区缙云大道6号 |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | 否 |
| 5.1 | 竞选时间和地点 | 竞选时间：同竞选截止时间。 竞选地点：重庆市北碚区缙云大道6号 |
| 5.2 | 开标程序 | 1. 宣布开标纪律； 2. 公布在投标截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场； 3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 4. 核验参加开标会议的竞选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）、被授权代理人的授权委托书（原件）并签名，以确认其身份合法有效；若竞选人未能提供相应资料，由比选人当场退还其竞选标文件。 5.核验比选保证金缴纳情况，未按照竞争性比选文件第3.4.1款缴纳比选保证金的，当场退还其竞选文件。 6.密封情况检查：竞选人或者其推选的代表检查竞选文件的密封情况并确认。 7.开标顺序：随机开启； 8.开启竞选文件大袋及竞选函部分袋，资格审查资料（含商务部分）袋，技术部分袋宣读竞选人名称、竞选报价及其他内容，并记录在案； 9.各竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字。 9.开标结束。 |
| 6.1.1 | 比选委员会的组建 | 比选委员会构成：由比选人依法组建比选委员会； 比选委员会人数：3人。 |
| 7.1 | 是否授权比选委员会确定中标人 | 否,推荐经评审得分由高到低排名前三名为中选候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或银行保函 履约担保的金额：合同金额的10% 提交时间：由中标人在收到中标通知书后7个工作日内向比选人提交。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 代理服务费 | 招投标代理服务费为4000元。由中标单位在领取中标通知书时全额向招标代理机构支付。招标代理服务费包含在投标报价中，不单列。 |
| 10.9 | 招标文件费 | 招标文件每套售价500元，售后不退。投标人递交投标文件时现金支付购买招标文件的费用，否则招标人和招标代理机构将拒绝接收其投标文件。 |

竞选人须知前附表与正文内容不一致时，以竞选人须知前附表为准。

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国比选竞选法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本标段监理进行比选。

1.1.2  本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  本标段比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见竞选人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2  本比选项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。

### 1.3  监理范围、监理服务期和监理目标

1.3.1 本次监理范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2 本标段监理服务期：见竞选人须知前附表。

1.3.3 本标段的监理目标：见竞选人须知前附表。

### 1.4  竞选人资格要求

1.4.1 竞选人应具备承担本工程监理服务的资质条件、能力和信誉。

（1）见竞选人须知前附表第1.4.1款；

1.4.2 本次比选不接受联合体。

1.4.3 竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

### 1.5  费用承担

竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与比选竞选活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与比选竞选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1 详见竞选人须知前附表。

1.9.2 竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关周边环境情况，供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10投标预备会

1.10.1 本项目不组织投标预备会

1.10.2 竞选人应在竞选人须知前附表规定的时间前，将提出的问题上传至指定网站，以便比选人按时澄清。

1.10.3 比选人在竞选人须知前附表规定的时间内，将对竞选人所提问题的澄清，上传至指定网站，请竞选人自行关注并及时下载。该澄清内容为比选文件的组成部分。

1.11 分包

不允许分包。

1.12 偏离

竞选人须知前附表允许竞选文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  比选文件

### 2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选邀请函；

（2）竞选人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸；

（6）技术标准和要求；

（7）竞选文件格式；

（8）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2．2.比选文件的澄清

2.2.1 竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出书面质疑，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前向比选人提出书面质疑提出，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2比选文件的澄清不论是比选人根据需要主动对比选文件进行必要的澄清或是根据竞选单位的书面质疑对比选文件做出澄清，比选人都将按本竞选单位须知所明确的时间和方式以书面形式予以答复。比选人有关澄清比选文件的任何形式的书面文件都将作为比选文件的合法组成部分，对竞选单位起约束作用。

2.3.比选文件的修改

在投标截止时间3天前的任何时候，比选人可以修改比选文件，并以传真或邮件的形式将答疑、补遗和相关澄清通知全部比选申请人。

## 3.  竞选文件

### 3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件由竞选函部分、资格审查资料（含商务部分）和技术部分组成。

3.1.2 竞选函部分主要包括以下内容：

（1）竞选函

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

3.1.3资格审查资料部分（含商务部分）主要包括下列内容：

（1）竞选人基本情况表

（2）竞选人营业执照副本、资质证书副本、基本账户开户许可证，重庆市市外工程监理企业还应提供有效的监理企业入渝登记备案证明

（3）企业监理业绩及证明材料

（4）总监理工程师在2018年5月1日至今的监理业绩及证明材料

（5）拟派往本项目服务的监理人员一览表

（6）拟派往本项目服务的监理人员简历表

（7）拟投入本项目监理人员证书复印件

（8）重庆市市外监理企业还应提供有效在渝分支机构登记备案的人员名单复印件

（9）信誉声明

（10）承诺书

（11）其他资料

3.1.4技术部分

### 3.2  竞选报价

### 见竞选人须知前附表3.2规定。

### 3.3  竞选有效期

3.3.1 在竞选人须知前附表规定的投标有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长投标有效期。竞选人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其投标失效。

### 3.4  保证金

### 3.4.1 竞选人不按本章第 3.4.1 项要求提交比选保证金的，其竞选文件作否决投标处理。

3.4.2 履约保证金

（1）  提交和退还：见竞选人须知前附表7.3.1。

（2）  竞选人不按本章第 7.3.1项要求提交履约保证金的，比选人有权取消其中选资格。

（3） 有下列情形之一的，履约保证金将不予退还：

1）竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改其竞选文件；

2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

### 3.5  资格审查资料

按竞选人须知前附表1.4.1规定。

### 3.6  备选竞选方案

不允许。

### 3.7  竞选文件的编制

3.7.1 竞选文件应按第七章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。其中，竞选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2 竞选文件应当对比选文件有关监理服务期、监理目标、技术标准和要求、监理范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见竞选人须知前附表。

3.7.4 竞选函部分正本一份，副本一份，资格审查资料（含商务部分）正本一份， 副本一份，技术部分两份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

## 4.  竞选

### 4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1 竞选文件的密封和标记见竞选人须知前附表3.7.5条和4.1条规定。

4.1.2竞选文件的格式及其签署

（1）竞选人提交的竞选文件需使用比选文件所提供的所有竞选文件格式（表格可以按同样方式扩展）；

（2）竞选函采用第七章竞选文件格式中的竞选函填写，由竞选人法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖竞选人公章，否则其竞选函无效。

（3）竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

（4）竞选文件中所有复印件资料必须加盖竞选人公章。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封的竞选文件，以及竞选文件中出现任何多、少、错、漏等情况，均视为不响应比选文件要求，比选人不予受理。

### 4.2  竞选文件的递交

4.2.1 竞选人应在竞选人须知前附表2.2.2 项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2 竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3 除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4 竞选人递交竞选文件后，在比选人提供的竞选文件递交凭证上签字确认。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

### 4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1 在竞选人须知前附表2.2.2 项规定的投标截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2 竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

比选人在竞选人须知前附表2.2.2 项规定的竞选截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点开标，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

按竞选人须知前附表5.2项执行。

## 6.  评标

### 6.1  比选评审委员会

6.1.1  评标由比选人依法组建的比选评审委员会负责。比选评审委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。比选评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞选人须知前附表。

6.1.2  比选评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有经济利益关系，可能影响对竞选公正评审的；

（4）曾因在比选、评标以及其他与比选竞选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3  比选评审委员会成员的名单在中选结果确定前应当保密。

6.1.4  比选评审委员会成员到达现场时应在签到表（附表）上签到以证明其出席。

6.1.5  比选评审委员会首先应推选一名比选评审委员会组长，比选人也可以直接指定比选评审委员会组长。比选评审委员会组长负责评标活动的组织领导工作。组长和成员在表决时享有同等的权利。

6.1.6  比选评审委员会应严格按照比选文件规定的评标办法和本程序规定进行评标，不得改变比选文件中规定的评标标准、方法和中选条件。

### 6.2  评标原则

6.2.1 公平、公正、科学和择优；

6.2.2 依法评标、严格保密；

6.2.3 反对不正当竞争；

6.2.4 定性的结论由比选评审委员会全体成员按少数服从多数的原则，以记名投票方式决定。

### 6.3  评标

比选评审委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

7.1.1 定标原则:能够最大限度地满足比选文件中规定的各项综合评价标准的竞选，应当确定为中选人。

7.1.2 定标方法:按照以上定标原则，除竞选人须知前附表规定比选评审委员会直接确定中选人外，比选人依据比选评审委员会推荐的中选候选人确定中选人，比选评审委员会推荐中选候选人的人数见竞选人须知前附表。

① 比选人应当确定比选评审委员会在评标报告中推荐排名第一的中选候选人为中选人。

② 如果排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，比选人可以确定排名第二的中选候选人为中选人。排名第二的中选候选人因上述同样的原因不能签订合同的，比选人可以确定排名第三的中选候选人为中选人。

7.2 中标通知

比选人在评标结束后五日内发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式向比选人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给比选人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据比选文件和中标人的竞选文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中标资格，给比选人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新比选和不再比选

### 8.1  重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新招标：

(l）投标截止时间止，竞选人少于3个的；

（2）经评审后，如合格的竞选人少于三个的，且明显缺乏竞争的，比选委员会可以否决全部投标。

（3）经比选委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2  二次比选和不再比选

重新招标后竞选人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

9.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通竞选：

（1）比选人在开标前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人；

（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评审委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选报价；

（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中选提供方便；

（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中选而采取的其他串通行为。

9.2 对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者比选委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选：

（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中选人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；

（5）竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。

竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，比选委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.6 监督机构

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

## 第三章   评标办法(综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 竞选人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 竞选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章、加盖单位章 |  |
|  |  | 竞选文件格式 | 符合第七章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.竞选函的所有数据均符合招标文件的规定； 2. 竞选文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3. 竞选文件的编制符合第二章3.7款的规定。 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |
|  |  | 竞选文件的签署 | 竞选文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |  |
|  |  | 委托代理人 | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 总监理工程师 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他人员 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 外地企业要求 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 监理服务期 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。 |  |
|  |  | 监理范围与报价 | 符合比选文件给出的范围，且竞选报价不得高于比选人公布的最高限价。 |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分1OO分) | - 监理报价50分。 - 商务部分10分。 - 技术部分40分。 |  |
| 2.2.2 |  | 监理报价 （A：50分） | 1）所有通过初步评审的有效的报价先得满分50分，在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.4分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。 所有计算及得分保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 2）评标基准价：所有初步评审合格的比选申请人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，再与最高限价进行平均后即为投标总报价的评标基准价。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
|  |  | 商务部分 （B:10分） | 1）在满足资审的前提下，投标人2018年5月1日至今承接的投资大于1000万元的高标准农田建设、千亿斤粮食、土地整治等类似工程监理项目每增加一个得5分，最多得10分； 备注： - 业绩证明材料可提供监理合同或业务手册（或工程完工验收证明）复印件或扫描件加盖单位鲜章，监理合同不能反映项目特征的及业绩时间的，还需提供业主的证明材料复印件或扫描件，加盖投标单位鲜章 |  |
|  |  | 技术部分 （C：40分） | 监理组织机构和岗位职责（5分） | 项目监理组织机构形式符合工程特点、监理人员职责明确、职能划分和专业分工符合工程特点；投入本项目的监理人员专业、技术职称合理，监理人员监理同类项目经验丰富符合工程需要。 |
|  |  |  | 质量控制、投资控制、进度控制、安全控制（20分） | 质量控制体系完善、措施合理、重点突出；质量控制手段、方法和程序正确，有明确控制点；投资控制目标明确、依据合理、内容齐全；投资控制方法和程序正确并有针对性；进度控制目标明确、内容齐全；进度控制方法和程序正确并有针对性；进度控制手段先进合理；安全控制目标明确、内容齐全；安全控制方法和程序正确并有针对性。 |
|  |  |  | 合同管理、信息管理、文明及安全管理（3分） | 管理措施是否合理可行、信息管理内容齐全、合理可行、控制措施针对性强，明确合理。 |
|  |  |  | 本工程的重、难点及相应的监理措施和建议（10分） | 本工程的重、难点及相应的监理措施和建议 |
|  |  |  | 监理设备和仪器（2分） | 配置齐全且科学合理。 |
| 3 |  | 评标程序 | - 比选委员会按本章评标办法第2.1.1、2.1.2及2.1.3款规定进行初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审）。 - 对初步评审合格的竞选报价按本附表2.2.2监理报价（A）商务部分（B）和技术部分（C）规定的评分方法对竞选人进行评分，再按得分汇总由高到低的顺序排序。 汇总得分，按总得分由高到低的顺序向比选人推荐1～3名中选候选人；得分最高者为第一中标候选人，其余依次类推。若出现得分相同的情况，按竞选报价由低到高顺序排列，报价低的优先；若竞选报价相同时，在相关监督部门、比选人得组织下，由比选人现场自行抽签的方式确定排序。 3. 如经过对所有投标人的竞选文件进行评审，有效投标不足三个使得竞选明显缺乏竞争的，比选委员会可以否决全部投标，比选人将重新组织比选。经过初步评审有效投标不足三个，但比选标委员会认定仍然具有竞争性的，比选工作仍应按比选文件的规定继续进行。 |  |
| 3.2.3 |  | 竞选人得分 | 竞选人得分=A+B+C |  |

附件A：否决投标处理条件

附件A：综合评估法否决投标处理情况一览表

一览表否决投标处理条件之外的比选委员会不得判为重大偏差。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标处理条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章3.2 | 竞选报价 | 如设置了最高限价，竞选人的投标总报价不得超过最高限价。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 比选委员会依据本章评标办法第2.1.1、2.1.2及2.1.3款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 竞选人有以下情形之一的，其竞选作否决投标处理： （1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按比选委员会要求澄清、说明或补正的； （4）本标书约定的其它情形。 |
|  |  | 竞选报价有算术错误的，比选委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。 |
| 其他 | 比选人必须明确 | 1. 竞选文件未按比选文件要求密封、签署、装订的； 2. 竞选人不满足资格审查要求的； 3. 竞选服务期不满足比选文件所要求的工期的； 4. 竞选文件有差错，竞选人拒绝修正的； 5.不符合招标文件中规定的其它实质性要求； 6.监理报价超过最高限价的； 7.竞选文件中附有比选人无法接受的条件的。 8.第二章投标人须知前附表3.2“竞选报价”之规定。 |

## 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。比选委员会按得分由高到低的顺序向招标人推荐排序前三名为中选候选人；得分最高者为第一中选候选人，其余依次类推,若出现得分相同的情况，按竞选报价由低到高顺序排列，报价低的优先；若投标报价相同时，在相关监督部门、比选人得组织下，由比选人现场自行抽签的方式确定排序。

## 评审标准

### 2.1初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2分值构成与评分标准

2.2.1 评分分值设置：见评标办法前附表。

2.2.2 监理报价评分标准（A）、商务部分（B）及技术部分（C）：见评标办法前附表。

## 3.评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 比选委员会可以要求竞选人提交第二章“竞选人须知”第3.5项和竞选人须知前附表1.4.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。比选委员会依据本章第2.1 款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）竞选文件没有竞选人法定代表人或授权代理人未按规定签字（或盖章）并加盖竞选人公章的；

（3）经比选委员会初步评审，审查不合格的；

（4）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

3.1.3 竞选报价有算术错误的，按第下述规定执行。

（1）比选人将只对竞选文件通过初步评审（符合性审查）的竞选人的竞选报价进行校核，并对其中的算术性错误给予修正。修正原则为：大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

### 3.2 详细评审

3.2.1 比选委员会按本章第2.2 款规定的评审因素和分值进行打分。

（1）按评标办法前附表规定的评审因素和分值对报价计算出得分 A和B；

3.2.2所有计算过程和评分结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3竞选人得分=竞选报价得分A+商务部分得分B+技术部分得分C

3.2.4 比选委员会发现竞选人的报价明显低于其他竞选报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其竞选报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞选人作出书面说明并提供相应的证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由比选委员会认定该竞选人以低于成本报价竞标，其竞选作否决投标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，比选委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。比选委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3 比选委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足比选委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1按第二章“投标人须知”第7.1 项规定，比选委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2 比选委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由比选委员会全体成员签字，比选委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述意见和理由的，视为同意评标结果。

# 合同条款及格式

编号：

监

理

合

同

工 程 名 称：

委   托  人：

监   理  人：

重庆市农业农村委员会       编制

第一部分  建设工程委托监理合同

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

总 投 资：

二、本合同中的有关词语含义与本合同的第二部分《标准条件》中所赋予的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①委派通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，

为监理人审签监理报酬，据此到区农业农村委报账。

本合同自    年   月   日开始实施，至工程保修期届满之日止。

本合同一式陆份，具有同等法律效力，委托人执 肆 份，监理人执 贰 份。

委  托  人：（签章）          监  理  人：（签章）

地址：北碚区缙云大道6号      地址：

法定代表人：（签章）          法定代表人：（签章）

开户银行：                    开户银行：

账    号：                    账    号：

邮    编：                    邮    编：

电    话：                    电    话：

本合同签订于：   年   月   日

第二部分  标 准 条 件

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指县级农业农村委办事机构或项目建设单位。

（3）“监理人”是指承担监理业务和履行监理义务，且具备相应建设监理资格或监理能力的单位。

（4）“监理机构”是指监理人派驻工程现场实施监理业务，负责履行委托监理合同的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人法定代表人书面授权，派到监理机构全面负责履行委托监理合同的全权负责人。

（6）“承包单位”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指监理人依据法律、法规及有关的技术标准、设计文件和工程承包合同，对承包人在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面代表委托人实施的监督。委托人委托的监理工作范围和内容，双方在专用条件中约定。

（8）“工程监理的附加工作”是指：① 委托人委托监理范围

以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；② 由于委托人或承包人的原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

第二条  本工程委托监理合同适用的法律，是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  监理人的义务与责任

（1）监理人在履行本合同义务期间，应认真、勤奋地工作，运用合理的技能并配备必要的检测仪器，协助委托人实现合同预定的目标，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

（2）监理工作要守法、诚信、公正、科学、遵守职业道德。

（3）监理机构定期向委托人报送：监理月报、每旬简报、阶段性工作总结和重大事件专项报告。

（4）监理人要按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量负责制，对工程建设质量要负责到底。

第四条  委托人的义务与责任

（1）委托人负责与监理人签订监理合同，协调外部关系，负责监理酬金的审签。

（2）委托人提供与工程有关的前期工程资料、行政文件及与承包商签订的施工合同（副本）以及订货合同和采购协议。

（3）委托人应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目负责人，与监理人联系，并解答和处理日常事务。

（4）在有条件的县，委托人应尽可能为监理人员提供必需的生活、工作的便利条件及使用农村信息网。

第五条  监理人的权利

委托人在委托的工程范围内，授予监理人以下监理权利：

（1）协助委托人选择符合规定的施工队伍，并具有对施工进度的检查、监督权。

（2）对工程设计中的技术问题有建议权，对工程质量有严格把关权，对不符合质量要求的工程有权提出整改。对项目上使用的材料、设备及施工质量有检验权。

（3）在项目承包合同约定的工程款范围内，对工程款支付有审核和签认权，对结算工程款的复核有确认与否定权。未经监理人签字确认，委托人不得支付工程款。

第六条  委托人的权利

（1）监理人员的配备，应事先征得委托人同意；监理人调换总监理工程师，应事先征得委托人同意。

（2）委托人有权要求监理人更换不称职的监理人员。

（3）委托人有权要求监理人及时通报工程情况。

第七条  监理报酬

正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额审签。

第八条  其它

（1） 由于工程需要，委托人要求监理人员出差时，所需费用，由委托人承担。

（2） 监理人如须另聘专家咨询或协助，所需费用由监理人承担。

（3） 因违反或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，双方应当协商解决。如未能达成一致意见，提交仲裁机关仲裁。

第三部分  专 用 条 件

第一条  本合同适用的法律及监理依据：

（1）《国家农业综合开发土地治理项目工程建设监理办法（试行）》。

（2）国家相关政策、法规。

（3）国家先行的有关施工及验收评定标准。

（4）委托人和施工单位签定的正式合同、协议。

第二条  监理范围和监理工作内容：

（1）监理范围：本项目招标文件、工程量清单及工程变更所示全部工程施工内容。

（2）监理内容：本项目施工阶段及缺陷责任期全过程监理。包括：“三控制、三管理、一协调”即：投资控制、质量控制、进度控制，合同管理、信息管理、安全管理，协调有关单位之间的工作关系。

第三条  项目监理机构和人员

1、监理人应配备总监理工程师1名，总监理师为     （证书编号：      ）。配备监理员   名（含监理工程师   名），监理人员必须具备相应资质并且持证上岗。具体名单如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |

第四条  监理人权利及义务

1、对监理人的授权范围：

（1）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，有向委托人建议权。

（2）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向委托人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的书面同意后方可实施；当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人后，由委托人要求设计单位更改设计方案。

（3）审查施工单位编制的施工组织设计和技术方案，保证施工组织设计的科学性、合理性、可操作性，按照保质量、保安全、保工期的原则，向委托人提出书面报告。

（4）协调工程建设有关协作单位的工作，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（5）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人书面报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（6）质量控制权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权制止施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分项工程和不安全施工作业，立即通知施工单位停工整改、返工，直到项目施工单位得到监理机构复工令后才能复工。所有停工令、整改令都以书面形式下达施工单位，抄送委托人，并将整改情况用书面形式报送委托人。

（7）进度控制权。负有对工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或者超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（8）投资控制权。在工程施工合同约定的工程价格范围内，负有工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

（9）数量控制权。各单项工程量必须经现场监理人员复核认可。

（10）安全文明施工监督管理权。监理人在委托人授权下，在监理过程中如果发现工程施工单位工作人员工作不力，可以以书面形式要求施工单位调换有关人员，抄送委托人一份，并将调换情况以书面形式向委托人报告。

（11）按监理规范督促施工单位随机抽取砂浆、混凝土送检测机构检测，并对送样负责。

（12）收集主要材料（水泥、钢材、砖、碎石等）的质量合格证明材料，并归档后装入监理资料中。

2、 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理细则、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：在履行合同义务期间，应于每月25日以前以书面形式向委托人报告监理工作进展情况、并附工作月报一份，月报内容包括本期已完工程的数量和质量、进度、安全等情况，工程完工后向委托人提交正式的监理总结资料壹套。

第五条  委托人的常驻代表为

第六条  违约责任

（1）总监理工程师每月在现场的时间不得少于10个工作日，按月进行考核，每缺少一个工作日，在合同价中扣惩2000元（请假须有书面假条或电话通知并必须经委托人同意）。

（2）监理人员必须监理到位，跟班作业，若经委托人及其主管部门抽查，发现一次不在岗或不履行监理职责，委托人向现场监理部发出书面警告并在合同价中扣惩1000元/人/次。监理人必须按时逐日填写监理日志，凡经抽查未进行记载的视为不在岗一次，并按前述条款处理，请假必须有书面假条或电话信息并经委托人同意。

（3）监理人必须严格按项目规划设计、单体图的要求监理，确保项目工程质量达到项目规划设计的要求。经委托人的现场人员抽查发现未按规划设计要求施工的工程，监理人认可为合格或未书面要求整改的，视为未履行职责，同时每发现一处在合同价中扣减2000元/次。

（4）监理人必须对施工单位申报的工程数量进行认真审核，并签署明确意见。如委托人的现场代表对监理人认可的工程数量进行抽查，单项工程出入超过5%的，视为未履行职责，同时每发现一处在合同价中扣减2000元/次，若多次（3次及以上）委托人有权单方面解除合同，并要求监理人赔付金额为合同价款的3%的违约金。

（5）监理人应对项目所有隐蔽工程进行旁站监理，确保施工单位对其工程按规划设计施工。监理人须对项目所有隐蔽工程进行远近景对比拍照（照片里需要有参照物来证明工程位置），并标注工程编号后交由委托方现场人员备案，否则视为未履行职责，同时每发现少一处在合同价中扣减1000元/次。

（6）因监理人不认真履职，导致项目因质量问题返工的视情况给予处罚。造成返工损失在5万元以内（含5万元）的，给予监理人5000元/次的处罚。造成返工损失在5万元以上-20万元以内的，给予监理人5000-20000元/次的处罚。造成返工损失在20万元以上-50万以内的，给予监理人20000-50000元/次的处罚。造成返工损失在50万元以上的，委托人将终止监理合同并不予支付剩余监理费用，同时要求监理人赔付合同价款的10%的违约金，同时通报相关部门按规定处理。

（7）监理人必须高度重视现场安全管理，因监理人管理不到位造成现场三人（含三人）以下轻伤或一人以下（含一人）重伤，给予监理人5000元/次的处罚，造成三人（不含三人）以上轻伤或一人（不含一人）以上重伤的，视情况给予监理人5000-50000元/次的处罚。

（8）相关质量、安全等问题被相关媒体曝光或造成不良社会影响，委托人有权单方面解除合同并拒绝支付任何监理费用，同时通报相关部门按规定处理。

（9）监理人必须独立设立项目监理部，监理部应悬挂相关监理职能职责及人员信息，并自行承担办公、食宿、交通等相关费用。若发现监理人与施工单位共同办公、食宿，每发现一次，在合同价中扣惩2000元/次。

（10）监理人必须按照合同中承诺的人员组建项目监理部，在监理期间未经委托人同意，不得随意更换监理人员。如若发现，总监理工程师更换将在合同价中扣惩50000元/次。现场其余监理人员每更换一人，在合同价中扣惩10000元/次，以此类推，更换人数累计超过合同约定人数30%以上的委托人有权单方终止合同，并要求监理人赔付金额为合同价3%的违约金。

（11）对于委托人认为不服从管理、不称职的监理人员有权要求监理人更换，监理人应在3日内将不符合委托人要求的人员更换完毕，替换人员应当同时到岗，且必须保证替换人员的专业技术能力水平不低于拟退场人员，如监理人违反本条约定，则替换人员每逾期到岗一天，在合同价中扣减500元人民币/天。

（12）监理人应当确保本工程监理部所有监理人员的公正、独立、廉洁，严禁对施工单位及其它参建单位进行吃、拿、卡、要，如有违反，将视情节轻重核减监理人监理费用5000-50000元，直至解除监理合同，触犯法律者将移送司法机关处理。

（13）委托人每次抽查监理人的监理资料必须完整，如发现监理资料缺项的，罚款500元/次。

（14）监理人对派出的所有监理人员的行为负责，如因任何监理人员的失职、失误及其他行为给委托人造成的损失均由监理人承担责任。

（15）监理人委派的人员应当遵守委托人制定的工作制度，相应的处罚规定构成监理人的违约责任。

第七条  监理人应采取必要的措施保证派驻本工地监理人员的人身安全，监理人员在本工地发生的任何人身伤亡事故，委托人不承担任何责任。

第八条  施工单位上报的所有资料未经总监理工程师或总监代表审核签字不得上报委托人。

第九条  对于监理人向施工单位下达的重大决定（如开工令、停工令、复工令及奖罚决定等）必须经委托人同意后方可下达。

第十条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬。

- （1）监理费计算方式：工程监理费=工程财政直接投资总额×监理费率-处罚金额，暂定监理费为    万元。工程财政直接投资总额以审计机构结算审计金额为准。监理费率=固定监理费率+考核监理费率，固定监理费率为1.6%，考核监理费率为0-0.4%。考核结果为优对应考核监理费率为0.4%，考核结果良对应考核监理费率为0.2%，考核结果为较差对应考核监理费率为0.1%，考核结果为不合格对应考核监理费率为0。监理费为包干价，不因监理服务期延长或建设内容调整而调整。

工程监理费的支付时间及金额： 工程开工（以开工令时间为准）一个月后支付暂定监理费的30%（  万元），施工完成总工程量（以核定产值为准）50%，支付暂定监理费的30%（  万元），项目完工后支付暂定监理费的20%（ 万元），市级验收后支付至监理费结算总额97%（需扣除前期拨款及处罚金额），市级验收1年质保期后支付剩余3%。

工程监理的附加工作报酬：              无

双方同意用人民币支付监理报酬。

第十一条  监理人不按规定履行合同的，三年内不得在北碚区范围内参与相关中介技术服务。同时委托人将情况上报市级相关主管部门。

第十二条  本合同规定的总监管理要求适用于总监代表。

第十三条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商难以解决的，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

附件：监理工作日常考核评分表

重庆市北碚区高标准农田建设项目

| 受考核监理单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所监理镇街 |  |  |  |  |  |
| 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 实际得分 |
| 组织管理23分 | 监理机构 设置 9分 | 2分 | 项目区应建立项目建设监理部并挂牌，没有的扣2分。 |  |  |
|  |  | 3分 | 监理人员数量必须满足监理合同要求，缺1人扣1分。 |  |  |
|  |  | 4分 | 项目监理部应由总监（总监代表）、专监、监理员等人员构成，专业不配套、人员构成不合理的分别扣1分，无监理资格证书 1人扣2分。 |  |  |
|  | 办公设备 2分 | 2分 | 监理部应配置电脑、打印机等相应的办公设备，缺一项扣1分。 |  |  |
|  | 制度上墙 3分 | 1分 | 监理人员岗位职责、监理工程师职业守则、旁站监理人员职责、监理人员工作纪律、监理人员日常工作制度必须上墙，每缺一项扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 1分 | 工作流程图中应有安全管理程序、造价控制程序、进度控制程序、质量控制程序、工程验收程序、工程款支付程序。缺一项扣0.3分。 |  |  |
|  |  | 1分 | 无监理机构组织结构图、人员分工图的分别扣0.5分。 |  |  |
|  | 常规检测 设备 2分 | 1分 | 每名监理人员必须配有卷尺，未配备的，1人扣0.3分。 |  |  |
|  |  | 1分 | 每个项目区必须配备回弹仪，未配备的扣1分。 |  |  |
|  | 项目总监 到岗 2分 | 2分 | 总监理工程师每月到岗时间应达到10个以上工作日，按月统计，每月未达到的扣0.3分。 |  |  |
|  | 监理人员 出勤 5分 | 5分 | 监理人员应在工作时间内坚守岗位,发现每人每次不在岗位的扣0.3分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

监理工作日常考核评分表

| 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量 投资 进度 安全 控制 53 分 | 质量控制 35分 | 6分 | 进场原材料、构配件没有见证取样检测或将不合格的材料按合格签认，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 4分 | 未及时审批施工组织设计、重大技术方案和开工报告，无施工组织设计审核意见的，每项扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 10分 | 不能及时发现质量问题或发现问题没有及时处理的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 5分 | 关键工序、关键部位旁站不到位，出现质量问题的每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 10分 | 隐蔽工程、中间工程验收、程序不到位，存在弄虚作假行为的，扣10分。 |  |  |
|  | 造价控制 6分 | 2分 | 现场计量工程量不真实，存在虚假现象，工程量计量无原始记录或签字不齐全的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2分 | 未按规定程序处理工程变更的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2分 | 未认真审核工程量清单和工程款支付申请表，扣2分。 |  |  |
|  | 进度控制 8分 | 2分 | 未认真审查施工进度计划，未分析进度滞后原因并未下达监理指令的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 3分 | 未绘制动态形象进度图，监理月报中的进度与实际进度不符的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 3分 | 由于监理工作原因，造成施工进度滞后的，扣3分。 |  |  |
|  | 安全生产 管理 4分 | 2分 | 项目区文明施工欠佳，施工现场较混乱，监理未指令整改和未向所监理区县农综办汇报的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2分 | 对现场存在重大安全事故隐患未采取措施的，扣2分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 管理 合同 管理 18分 | 信息管理 16分 | 2分 | 监理例会的内容记录不齐全的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2分 | 监理月报、动态表未按时上报所监理项目区县农综办的、或上报的内容不齐全、不真实的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2分 | 《监理日志》记录内容不全面、不真实或重要内容未记录的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2分 | 《监理规划》和《监理实施细则》内容不具有针对性、可操作性或没有审批签认的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2分 | 无试验检测台帐记录，无原材料、构件进场记录的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2分 | 无旁站监理记录、记录不真实或签字不全的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2分 | 监理文件与资料没有做到分类有序、系统、完整、妥善存放和保管，内容不齐全、不规范和未及时收集整理归档的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2分 | 无影像、图片资料的，扣2分。 |  |  |
|  | 合同管理 2分 | 2分 | 实施单位依据服务质量和监理合同的履行情况适度打分。 |  |  |
| 组织协调 3分 |  | 3分 | 未及时公正、协助施工单位与施工单位之间、施工单位与村组之间的矛盾和纠纷的，扣1分。 |  |  |
| 廉洁情况 3分 |  | 3分 | 监理人员未遵守职业道德，存在吃拿卡要现象的，扣3分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.此表为项目考核打分表，由区农业农村委进行考核，90分（不含90分）以上为优，80（不含80分）-90分为良,70（不含70分）-80分为较差，70分（含70分）以下为不合格。 2.上述各考核项目的扣分以该项赋分值最高分为扣分极限，扣完为止。 |  |  |  |  |  |

考核负责人签字 ：

（盖章）

年    月    日

廉政建设合同

甲    方：重庆市北碚区农业农村委员会              （以下简称甲方）

乙    方：                                   （以下简称乙方）

为了深入贯彻落实党中央、国务院关于建立健全惩治和预防腐败体系和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的工作要求，认真落实中共中央关于开展工程建设领域突出问题专项治理的安排部署，促进干部职工廉洁从业，确保双方合作共建的工程项目工程优质、干部优秀，甲、乙双方本着友好合作、共同促进，建立健全廉洁从业工作机制，形成工作合力的原则，就                    (项目名称)达成以下共识，特签订本合同。

一、认真贯彻落实中央关于建立健全惩治和预防腐败体系，开展工程建设领域突出问题专项治理工作的部署安排，切实贯彻执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和重庆市《实施办法》的任务要求，促进参与建设项目的相关人员严格遵守党和国家有关法律法规。

二、采取法制讲座、案例剖析、挂图宣传等多种形式开展廉政、警示教育活动，增强项目建设施工、管理人员的廉洁自律意识和自我约束能力。

三、双方本着诚信，不违反工程建设管理制度的原则，规范开展建设管理工作，不得损害国家、集体和对方利益。

四、在业务活动中发现任一方有违反廉洁从业规定的行为，及时提醒纠正，对在工程建设中发现的犯罪线索及时配合查处，依法维护双方的合法权益，并积极帮助对方挽回经济损失。

五、双方约定的其它事项及对相关人员的要求

（一）甲方应采取教育和有效的约束措施，确保本单位工作人员廉洁自律，严禁以下行为发生：

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与单位工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

6、甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（二）乙方应采取有效措施，确保本单位工作人员廉洁自律，遵守相关规定。

1、乙方应建立和完善工程建设项目全过程的各项规章制度，加强工程质量管理，增强参建人员的廉洁自律意识和工作责任感。

2、乙方不得以任何理由向甲方其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、 贵重礼品。

3、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

4、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

5、乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）乙方应在施工现场设立廉政告示牌，公开廉政责任内容、责任人和廉政举报电话、举报信箱，接受社会公众监督。

（四）甲、乙双方共同研究建立廉政建设和预防职务犯罪的联系协调机制，并开展相关活动。

（五）加强信息交流，及时通报廉政建设和预防腐败专项治理工作情况；协调解决工程建设管理中的有关问题，包括举报线索的移送、案件的协查等；总结经验教训，研究和落实预防措施，确保“双优”活动扎实推进并取得实效。

六、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同相关条款内容，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同相关条款内容，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

七、本合同经双方签署之日起生效，有效期为甲、乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

八、本合同由双方共同签订，并由上级纪检部门监督执行。

（以下无正文）

甲方 ：（盖章）                    乙方：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

或其授权的代理人：                或其授权的代理人：

签订日期：2020年   月   日

## 图纸

（另册）

## 第六章   技术规范和要求

本工程的施工图必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和施工图设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地相关规定。

# 第七章  竞选文件格式

目 录

一、竞选函部分

（1）竞选函

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

二、资格审查资料（含商务部分）

（1）竞选人基本情况表

（2）竞选人营业执照副本、资质证书副本、基本账户开户许可证，重庆市市外工程监理企业还应提供有效的监理企业入渝登记备案证明或“市外工程监理企业入渝信息库”的有效证明文件

（3）企业监理业绩及证明材料

（4）总监理工程师在2018年5月1日至今的监理业绩及证明材料

（5）拟派往本项目服务的监理人员一览表

（6）拟派往本项目服务的监理人员简历表

（7）拟投入本项目监理人员证书复印件

（8）重庆市市外监理企业还应提供有效在渝分支机构登记备案的人员名单复印件

（9）信誉声明

（10）承诺书

（11）其他资料

三、技术部分

## 一、竞选函部分

监理

投  标  文  件

竞选函部分

竞选人：                          (盖章)

法定代表人或其委托代理人：   (签字或盖章)

日期：      年     月     日

目  录

（1）竞选函

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

### 1．竞选函

（比选人）           ：

1、我们已经仔细地研究了                          （项目名称）比选文件的全部内容，包括但不限于投标人须知、合同条件、监理工作要求，以及全部补遗和澄清文件。我们已了解并完全理解了招标文件规定的监理的合同范围、工作要求、监理目标、技术标准和要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺在比选文件确认的范围内，我方愿以费率        %作为本项目的投标报价，本项目监理费计价基数为2700万元（工程实施时按结算金额予以调整）。计算出监理服务费为：            ；暂定金额作为本工程监理和保修阶段监理工作所需的全部费用，承包本工程的监理工作。

2.监理服务期：                                                             。

3.如果贵方接受我单位中标，我单位保证在竞选人须知规定的期限内，按本投标配备的人员和设备开始本工程的驻地监理工作，否则，贵方有权单方面终止合同，并另我单位立即退场，工程项目另行处理，由此造成的一切损失由我单位负责赔偿。

4.我们同意在从规定的递交投标书截止之日起到投标有效期满前遵守本投标书。且本投标书一直对我们具有约束力，并可随时被接受中标。

5.如果我们中标，我们将提供要求的履约保证金，及时签订监理合同。

6.在制定和签署一份正式协议书之前，本投标书连同你方的书面中标通知，应构成在我们双方之间有约束力的合同。

7.我们声明，本竞选文件的全部内容总监理工程师和各专业监理工程师都已了解和熟悉，并承诺中标后严格按此竞选文件执行。

8.我方声明，本项目我方派驻的监理总监为               ，未经许可，不得随意更换。

竞选人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

2．法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月       日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：                      （盖单位章）

年    月     日

法定代表人身份证双面(正反面)复印件或扫描件

授权委托书

本人              （姓名）系                                 （竞选人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为本单位投标代理人，全权代表本单位全过程参与      (项目名称)的投标工作。以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改，签订合同以及处理与投标的其他有关事宜。投标代理人以上行为所产生的法律后果全由我单位承担。投标代理人无权转委托。委托期限： 自       年  月  日起，期限为三个月。

代理人无转委托权。

特此委托

竞选人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

委托代理人身份证双面(正反面)复印件或扫描件

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。 法定代表人身份证双面(正反面)复印件或扫描件

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

## 二、资格审查资料（含商务部分）

（项目名称）监理

投  标  文  件

资格审查资料（含商务部分）

竞选人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字或盖章）

年  月  日

目 录

1.竞选人基本情况表

2.竞选人营业执照副本、资质证书副本、基本账户开户许可证，重庆市市外工程监理企业还应

提供有效的监理企业入渝登记备案证明

3.企业监理业绩及证明材料

4.总监理工程师在2018年5月1日至今的监理业绩及证明材料

5.拟派往本项目服务的监理人员一览表

6.拟派往本项目服务的监理人员简历表

7.拟投入本项目监理人员证书复印件

8.重庆市市外监理企业还应提供有效外地入渝登记备案的人员名单复印件

9.信誉声明

10.承诺书

11.其他资料

### 1.竞选人基本情况表

| 企业注册名称 |  |  | 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 |  |  | 企业性质 |  |  |  | 企业代码 |  |  |
| 企业法定代表人 |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  |  |
| 企业技术负责人 |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  |  |
| 企业职工情况 | 总计： 人，其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级 职称 | 中级 职称 |  | 初级 职称 | 国家注册 监理工程师 | 其他注册 |  | 省级监理工程师 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.竞选人营业执照副本、资质证书副本、重庆市市外工程监理企业还应提供有效的监理企业入渝登记证明

注：提供复印件并加盖单位公章。

### 3.企业监理业绩及证明材料

### 4.总监理工程师在2018年5月1日至今的监理业绩及证明材料

### 5．拟派往本项目服务的监理人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 专 业 | 职 称 | 从事监理工作年限 | 拟在本项目担任何工作 | 监理工程师证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表不够可自行复印。

### 6．监理人员简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  | 专 业 |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  | 监理工程师证书号 |  |  |  |
| 工作经历： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 总监理工程师和专业监理工程师需分别填表；

2. 相应证明材料附后。

### 7.拟投入本项目监理人员证书复印件

### 8.重庆市市外监理企业还应提供有效外地入渝登记备案的人员名单复印件

### 9．信誉声明

注：1.由竞选人自行声明，声明竞选人是否满足资格审查标准中的信誉要求。

### 10.承诺书

### 其他资料

按招标文件要求提供商务部分评分证明材料，格式自拟。

## 三、技术部分

技 术 方 案