北碚府办发〔2018〕20号

重庆市北碚区人民政府办公室

关于印发重庆市北碚区绿色矿山建设规划（2017-2020年）的通知

各相关街道办事处、镇人民政府，区级相关部门：

《重庆市北碚区绿色矿山建设规划（2017-2020年）》已经区政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

重庆市北碚区人民政府办公室

2018年2月26日

重庆市北碚区绿色矿山建设规划

（2017—2020年）

二○一七年十二月

目  录

前  言	5

第一章 现状与形势	3

一、矿产资源及其特点	3

二、矿产资源开发利用与保护现状	4

三、 存在的主要问题	7

第二章  指导思想、基本原则与规划目标	8

一、指导思想	8

二、基本原则	9

三、规划目标	9

第三章  绿色矿业发展	12

一、绿色矿业发展新形势与新要求	12

二、优化绿色矿业发展布局	17

三、绿色矿山建设示范点建设	17

第四章  绿色矿山建设	21

一、明确绿色矿山建设重点方向	21

二、推动绿色矿山示范点建设	23

三、严格执行绿色矿山建设标准	24

四、加强绿色矿山建设措施	24

第五章  构建绿色矿山建设长效机制	27

一、建立绿色矿山建设标准体系	27

二、建立完善生态环境监管制度	27

三、加强绿色矿山建设监督检查	27

四、健全绿色矿山建设考核制度	27

五、健全完善绿色矿山评估制度…...........……… …………28

六、建立完善绿色矿山激励政策……………………………28

第六章  规划实施保障措施	30

一、组织保障	30

二、政策保障	31

三、资金保障	31

四、技术保障	31

第七章 附则	32

附件：1.截至2017年11月北碚区矿山企业情况表

2.截至2020年10月北碚区矿山企业情况表

3.重庆市北碚区绿色矿山建设规划表（2017-2020年）

4.重庆市绿色矿山建设标准指标数据来源、计算方法及评分依据（非煤地下矿山）

5.重庆市绿色矿山建设标准指标数据来源、计算方法及评分依据（非煤露天矿山）

附图：1.北碚区矿山开发利用现状图

2.北碚区绿色矿山产业发展格局导向图

前  言

矿产资源是工业的物质基础，是经济社会发展的重要保障。发展绿色矿业，建设绿色矿山，贯彻落实了五大发展理念，促进了矿业领域生态文明建设，提高了矿产资源保障能力和矿业健康可持续发展能力，促进了资源开发与生态保护相协调、矿业经济与经济社会发展相协调、资源开发的经济效益、生态效益、资源效益和社会效益相协调，加快了“五位一体”、“四个全面”进程。

为全面贯彻党的十九大精神、大力推进生态文明建设，切实落实国家发展绿色矿业的总体部署，推动重庆市绿色矿业发展格局的形成，依据《重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《重庆市北碚区矿产资源总体规划（2016—2020年）》、《国土资源部关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建设绿色矿山工作的指导意见》、《国土资源部财政部环境保护部国家质量监督检验检疫总局中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）、《国土资源部办公厅关于开展绿色矿山发展示范区建设的函》（国土资厅函﹝2017﹞1392号）、《重庆市国土房管局关于商请编制绿色矿山发展示范区建设方案的函》以及《重庆市国土房管局重庆市财政局重庆市环保局重庆市质监局重庆市安监局重庆市林业局重庆市煤管局重庆市煤监局中国银监会重庆监管局中国证监会重庆监管局关于印发重庆市加快推进绿色矿山建设工作方案的通知》（渝国土房管规发﹝2017﹞13号）等文件，编制《重庆市北碚区绿色矿山建设发展规划（2017—2020年）》（以下简称《规划》）。

《规划》以2016年为基期，以2020年为目标年。

规划范围及对象为重庆市北碚区辖区内所有非油气矿山企业。规划矿种主要为煤、石膏、水泥用石灰岩、建筑石料用灰岩、水泥配料用砂岩、砖瓦用页岩等固体矿产、矿泉水和地热。

《规划》由重庆市北碚区政府在重庆市北碚辖区内实施，并接受重庆市人民政府和重庆市国土资源和房屋管理局监督管理。

# 第一章 现状与形势

北碚区位于重庆市西北部，所辖范围地理坐标在北纬29°39′10″～30°03′53″，东经106°18′14″～106°56′53″，东邻渝北区，西靠璧山区，南连沙坪坝区，北接合川区。东西最宽24km，南北最长33.2km，面积754.19km2，辖5个街道办事处，12个镇。全区2015年户籍人口78.13万人，其中非农业人口38.14万人，常住人口77.09万人。区内襄渝铁路、渝遂铁路、绕城高速和兰海高速公路等陆地交通干线纵横交错，全区各镇街、村公路网络密布；嘉陵江从北至南贯穿全境，区内水陆交通十分便利。

2016年，地区生产总值达到470亿元，年均增长11.4%；规模以上工业总产值达到970亿元，年均增长15.3%；五年累计完成固定资产投资2614亿元，年均增长14.1%；社会消费品零售总额达到165亿元，年均增长12.1%；一般公共预算收入完成34亿元，年均增长8.2%；城乡居民人均可支配收入分别达到32680元和15940元，年均增长9.3%和11.4%。全区发展稳定性、协调性、可持续性得到增强。

一、矿产资源及其特点

截至2017年，辖区内共发现矿种25种（含亚种），占全市发现矿种（68种）的36.8%。具体为能源矿产4种，包括煤、天然气、煤层气、地热；金属矿产3种，包括铁（赤铁矿、菱铁矿）、锶（天青石）、金（砂金）；非金属矿14种，包括石膏、石灰岩（水泥用、建筑石料用）、白云岩、方解石、滑石、含钾凝灰岩、硫铁矿、耐火粘土、高岭土、膨润土、其他粘土、砂岩（铸型用、水泥配料用）、砖瓦用页岩、建筑用砂（含卵砾石）；水气矿产2种，包括矿泉水、地下水。其中优势矿种有石膏、地热和石灰岩。

区内矿产资源主要特点：所有矿产均为沉积型；非金属矿产种类和资源多；共、伴生矿产多；分布主要在背斜轴部及其两翼。分布情况以嘉陵江为界，嘉陵江以北主要有煤、石灰岩、石膏、硫铁矿等矿产，其中天府镇、金刀峡镇以煤和建材矿产为主，三圣镇以石膏矿最为集中；嘉陵江以南主要有煤、石灰岩、砖瓦用页岩、地热、矿泉水及铸型用砂岩等矿产，其中龙凤桥街道（槽上地区）集中丰富的石灰岩和煤，蔡家岗镇－童家溪镇－施家梁镇沿线以地热资源为主，澄江镇地热、砖瓦用页岩和铸型砂岩资源丰富。

二、矿产资源开发利用与保护现状

（一）开发利用现状

截止2017年11月底，北碚区开发利用矿产8种（不含油、气矿产），分别为煤、石膏、水泥用石灰岩、建筑石料用灰岩、水泥配料用砂岩、砖瓦用页岩、矿泉水和地热。全区矿山企业从业人数约2万人，矿业总产值6.01亿元，占全区生产总值的1.4%。见专栏一。

根据北碚区矿山总体规划，预计到2020年，北碚区开发利用矿产7种，分别是煤矿，石膏、水泥用石灰岩、矿泉水和地热。全区共有采矿权10个，其中非煤固体矿山3个，矿泉水类2个，地热类4个，煤矿1个。大型矿山6个，中型矿山1个，小型矿山3个，大中型矿山比例为70%。见专栏一。

| 矿产 名称 | 矿山数（个） |  |  |  | 单位 | 产能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大型 | 中型 | 小型 | 合计 |  |  |
| 煤 | 1 |  |  | 1 | 万吨/年 | 120 |
| 石膏 | 2 | - | - | 2 | 万吨/年 | 100 |
| 水泥用灰岩 | 1 | - | - | 1 | 万吨/年 | 300 |
| 地热 | 2 | 1 | 1 | 4 | 万立方米/年 | 137.24 |
| 矿泉水 | - | - | 2 | 2 | 万立方米/年 | 2.58 |
| 总计 | 6 | 1 | 3 | 10 | - | - |

（二）生态环境保护

为实施“蓝天、碧水、宁静、绿地、田园”五大行动，将北碚区打造为重庆的后花园，宜居城市。在矿产资源开发利用过程中，进一步加强矿山生态环境恢复治理，改善矿山地质环境条件，提高土地复垦率和矿山生态环境恢复治理绿，加大已关闭矿山的治理恢复力度。

（三）矿山地质环境恢复治理与土地复垦

矿山地质环境保护与恢复治理取得初步成效。初步建立了市场经济条件下矿山地质环境保护与治理恢复的运行机制，建立了矿山植被恢复保证金制度。各矿山提交了矿山地质环境保护与治理恢复方案，按要求及时缴存了环境治理恢复保证金。各矿山开展了一定治理恢复工作。

（四）绿色矿山建设

各矿山开展了一定治理恢复工作，建立了海恒建材有限公司废弃砖瓦用页岩矿坑治理和刘家沟煤业矸石山整治两处区级矿山地质环境恢复治理的示范点。天府矿业公司磨心坡煤矿取得了国家级绿色矿山称号，启动了矿山全面整治工作。

推进资源综合利用的成效显著，资源利用更加集约化、高效化。通过开采工艺技术改造和更新，全面推行机械化作业，推广使用各类综采装备、高档普采装备、综掘机等，资源开采和利用水平得到全面提升，矿山“三率”指标达到或超过国家规定标准。技术创新和信息化建设成效明显，以“机械化、自动化、信息化和专业化”四化建设促进企业转型升级发展，生产效能不断提高，开采方式更加科学化、安全化。节能减排和环境保护效果明显，生产过程更加节能化、环保化，切实推动生产系统、生产设备技术创新和节能降耗改造，加强瓦斯、煤矸石、矿井废水的治理和综合利用以及资源循环利用。矿区地质环境整治和土地复垦成效明显，坚持“边开采、边复垦”，因地制宜，优先复垦耕地和农用地。

三、存在的主要问题

受资源赋存、开采及加工运输条件、矿山规模、地理位置等多方面因素影响，矿山绿色矿山创建工作存在以下5个方面的主要问题：

（一）矿山管理水平仍需提高

矿山企业管理水平不高，仍然存在不少问题。如劳动生产力低下、安全事故隐患多、矿产资源规划和分区管理制度落实滞后、矿山活动欠缺规范等，矿山管理水平仍需提高。

（二）矿产资源开发利用效率偏低

目前天府镇内的生产矿山，除重庆富皇矿山有限公司张家凼水泥用灰岩矿的开采技术水平较高外，其余矿山的开采技术水平普遍偏低。再加之部分矿山的生产设备落后，矿山的开采回采率一般在80%-90%，综合利用率一般在50%-60%。矿产资源开发利用效率还有待提高。

（三）矿山地质环境保护与治理恢复实施艰巨

目前天府镇内的生产矿山未严格按照开发利用方案进行开采，造成了很多不必要的生态环境破坏，矿山企业对地质环境保护的重视程度还不够；环境治理恢复措施也未落实到实处，矿山企业未按照“边开采，边治理”的原则，进行采矿活动，且部分矿山企业还存在环境恢复治理保证金迟交、拖交的行为。矿山地质环境保护与治理恢复的实施任重而道远。

（四）矿地和谐发展之路仍然在探索之中

资源开发利益分配机制还未建立，政府、企业、矿区群众共享资源开发收益的发展理念尚未形成，企业在维护自身利益的同时，并未兼顾矿区群众利益，势必会造成企业与矿区群众产生诸多矛盾。对于实现“开矿一方、造福一方、开发一点、保护一片，矿地和谐、科学发展之路需要积极探索。

（五）中小型矿山技术力量薄弱、矿山规模小、资金短缺

中小型矿山建矿时间较早，发展不平衡，普遍存在技术力量薄弱、矿山规模小、资金短缺问题，全区矿山除6家大型、3家中型外，其余20家均为小型矿山，资金短缺导致开采时断时续，不能按时完成年度开采计划及矿山地质环境保护与恢复治理任务。

# 第二章  指导思想、基本原则与规划目标

一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略、视察重庆重要讲话精神，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以服务生态文明建设和生态文明体制改革为核心，坚持“尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益”的工作定位，将绿色发展理念贯穿于矿产资源规划、勘查、开发利用与保护全过程，引领和带动传统矿业转型升级，彻底扭转矿业经济“傻、大、笨、粗”形象，走上经济效益与社会效益、资源效益与生态效益、保障资源安全与保护生态环境、矿业企业发展与矿区群众意愿统筹协调的内涵式发展道路，促进矿业健康可持续发展。

二、基本原则

（一）坚持生态保护优先，促进矿业协调发展。以生态环境承载力为底线，将矿山地质环境保护与治理恢复放在首位，兼顾经济效益、社会效益、生态效益统筹协调，实现资源开发、生态保护、社会发展的全面协调。

（二）坚持资源集约节约，促进矿业转型升级。坚持集约节约利用矿产资源，优化资源开发布局，调整开发利用结构，推广应用先进生产工艺，加快装备升级换代。

（三）坚持因地制宜发展，推进绿色矿山建设。因地制宜，深化优势矿产的开发利用与保护，促进矿山地质环境保护与治理恢复，综合产业、安全、环保、节能、节水、节地等要求，发挥政策激励导向作用，全面推广绿色矿山建设标准，推进绿色勘查和绿色矿山建设。

（四）落实责任主体分工，强化矿山监督管理。分工负责、协同推进，坚持属地监管原则，落实行业管理责任，加强监督管理，绿色矿山名录动态调整。

三、规划目标

（一）总体目标

按照“一年启动示范，两年全面推进，三年攻坚克难，四年基本建成”的目标，统筹绿色矿业发展的重点、时序和空间布局。2020年北碚区创建绿色矿山9个，建成市、区级绿色矿山示范点各1个，大中型矿山全部达到市级绿色矿山基本条件，小型矿山规范管理，北碚绿色矿山发展建设初见成效。绿色矿山建设各项指标达到见专栏二、附件2及附图2。

| 专栏二 绿色矿业发展主要目标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 |  |  |  | 单位 | 2020年 | 属性 |
| 绿色矿业发展目标 | 矿业转型升级 | 矿山总数 |  | 个 | 10 | 预期性 |
|  |  | 大中型矿山比例 |  | % | >70 | 约束性 |
|  | 绿色矿山建设 | 绿色矿山示范点 |  | 个 | 2 |  |
|  |  | 绿色矿山数量 |  | 个 | 9 | 预期性 |
|  |  | 矿山“三率”水平达标率 |  | % | 煤矿85，非煤95 | 约束性 |
|  |  | 矿山可绿化面积 |  | % | >80 |  |
|  |  | 矿山地质环境保护与治理恢复率 |  | % | 100 |  |
|  |  | 技术创新投入比例 |  | % | ≥1 |  |
|  |  | 矿山“三废”处置率 | 露天开采 | % | 100 |  |
|  |  |  | 地下开采 | % | ≥>85 |  |

（二）阶段目标

2017年年度目标：启动示范---启动1个绿色矿山建设示范点工作：包括市级示范矿山重庆富皇矿业有限公司张家凼水泥用灰岩矿，委托专业队伍编制完成矿山绿色示范点建设方案。

2018年年度目标：全面推进---启动5个绿色矿山创建工作：分别是1 家矿泉水企业矿山：重庆蓝剑缙云山饮品有限公司缙云山矿泉水；4家地热矿山：重庆北泉温泉开发有限公司澄江地热（区级示范点）、国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司、重庆市地科温泉旅游开发有限公司、重庆华新实业有限公司；完成矿山绿色建设方案编制工作，全面推进矿山绿色建设工作。---完成3个绿色矿山创建：重庆富皇矿业有限公司张家凼水泥用灰岩矿、重庆北泉温泉开发有限公司澄江地热这两家矿山示范点建设工作，完成重庆蓝剑缙云山饮品有限公司缙云山矿泉水矿山绿色建设工作。

2019年年度目标：攻坚克难---启动3个绿色矿山创建工作：重庆雅斛饮品有限公司、重庆三圣实业股份有限公司石膏矿分公司、重庆三圣实业股份有限公司石膏矿分公司一矿。---完成4个绿色矿山创建：重庆雅斛饮品有限公司、国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司、重庆市地科温泉旅游开发有限公司、重庆华新实业有限公司绿色矿山建设工作。

2020年年度目标：基本建成---完成2个绿色矿山创建：重庆三圣实业股份有限公司石膏矿分公司、重庆三圣实业股份有限公司石膏矿分公司一矿的绿色矿山建设工作。全区基本建成9个绿色矿山。

# 第三章  绿色矿业发展

一、绿色矿业发展新形势与新要求

矿业领域已成为全社会关注的重点领域，加强矿业领域生态文明建设，发展绿色矿业，建设绿色矿山，已成全区矿业持续健康发展的必由之路。

发展绿色矿业，建设绿色矿山，是贯彻落实五大发展理念，提高矿产资源保障能力，促进资源开发与生态保护相协调，促进矿业经济与经济社会协调发展，实现资源开发的经济效益、生态效益、资源效益和社会效益协调统一的现实途径。是加强行业自律，落实企业责任，促进矿山依法办矿，规范管理，加强科技创新，提高资源综合利用水平，加强矿山地质环境保护，促进矿地和谐的重要手段。

进一步加强矿产资源开发利用水平，提高矿山企业规模化、集约化水平，促进矿产品精深加工能力，延长产业链，提高产品附加值，加强新兴产业、新型建筑材料研发力度；加大创新技术投入，提高“三率”水平，加强“三废”利用，促进共、伴生矿产资源综合利用。

坚持生态保护优先，正确处理好发展与保护的关系，做好矿产开发与资源保护的协调，构建“矿地协调发展”新模式，加强矿产资源与土地、建设、环境等协调发展，做好资源型城市转型，大力推进和实施具有区域特色的转型战略，推动形成矿产资源和人与自然和谐发展的矿业发展新格局。

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，贯彻落实“五位一体”总体布局，加快推进矿业领域生态文明建设，加强矿产资源合理开发与矿业转型发展，加快环境整治，推动矿业绿色低碳循环发展，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，保障生态安全，改善矿山环境质量，提高矿产资源利用效率，把重庆建成碧水青山、绿色低碳、和谐宜居的生态文明城市。

依托资源优势，推动矿业经济、地质旅游等特色优势产业发展，努力服务民生改善民生，促进脱贫致富。实行倾斜政策，在矿业发展上给予扶持，加大矿山地质环境治理等项目的支持力度，切实改善当地居民生产生活环境和生活条件。

严格最低开采规模标准，提高矿山准入门槛，优化矿山结构，加强矿山监督管理。落实“三去一降一补”任务，加强供给侧结构性改革，深化“放管服”改革，强化公共服务、市场监督、环境保护等职责，加强绿色矿山建设标准、优惠政策、发展规划的制定和实施，构建源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的绿色矿业发展制度体系。

二、优化绿色矿业发展布局

经过关停转并，到2020年底北碚区将保留矿生产山企业家数为10家，见附件2。

落实“五位一体”、“四个全面”战略布局，统筹绿色矿业发展，促进矿业生态文明建设，形成功能明确、资源配置优化、整体效能提升、生态环境优良的绿色矿业发展格局。

加强地热绿色矿山建设，到2020年，绿色矿山比例达到100%。

推动北碚天府绿色矿山示范点建设，到2020年，绿色矿山比例达到90%以上。

三、绿色矿山建设示范点建设

2018年底建成一个市级绿色矿山示范点：重庆富皇矿山有限公司张家凼水泥用灰岩矿绿色矿山建设示范点。

目前该矿山企业已符合进行绿色矿山建设的先决性指标，且矿山自身部分指标已达到了绿色矿山建设标准，达标部分本次建设方案不再对其进行建设，重点要进行建设的是矿山还未达到绿色矿山建设指标的部分，根据矿山实际情况，绿色矿山建设示范点建设的主要任务及时序安排见下表。

| 专栏四 重庆富皇矿业有限公司张家凼水泥用灰岩矿 创建绿色矿山示范点的主要任务及时序安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核项目 | 计划完成时间 | 具体任务措施 |
| 企业管理 | 2017.12-2018.1 | 矿山自主完成创建绿色矿山实施方案的编制并通过审查 |
|  | 2018.1-2018.2 | 自建地质测量机构或聘请专业测量机构负责矿山地质测量工作 |
|  | 2018.1-2018.2 | 完善资源开发、生态环境保护、安全生产和职业病防治等规章制度。 |
|  | 2018.1-2018.12 | 按规定填报矿产资源开发利用统计、储量统计报表。矿山安全生产管理及职业卫生等台账、档案资料要齐全，且要逐月规范填写 。 |
|  | 2018.1-2018.12 | 定期开展职工安全、职业卫生、技能等培训，频率不得低于1次/月。 |
|  | 2018.2-2018.12 | 实行安全生产标准化，获取三级及以上安全生产标准化证书。 |
| 企业形象 | 2018.1-2018.12 | 矿山定期开展专栏等宣传活动，宣传企业发展和绿色矿山建设，频率不低于4次/年。 |
|  | 2018.1-2018.2 | 按规定公示采矿权人开采信息，建立公司网站，在公司网站等易于公众访问的位置向社会披露环境、健康、安全和社会影响、温室气体排放绩效表现；披露企业安全生产、环境保护负责部门及工作人员联系方式。 |
|  | 2018.1-2018.12 | 定期开展支持矿区及周边群众教育、就业、交通、生活、环保等公益事业的活动，频率不低于3次/年。 |
|  | 2018.2-2018.3 | 建立企地磋商和协作机制，及时妥善处理好各种利益纠纷。 |
| 矿容矿貌 | 2018.1-2018.3 | 对矿山未硬化的主干道实施硬化，实现矿山主干道全硬化目标。 |
|  | 2018.3-2018.12 | 移除运输汽车修理场，选址另建或将运输工作外包。重新规划办公区和生活区布局，实现办公区和生活区分区设置，保证各个功能区运行有序、管理规范；在生活区修建澡堂、宿舍等基础设施，完善基础设施建设，如有条件，可修建部分娱乐设施，供矿山职工休憩、娱乐。各个功能区要随时清扫，保持干净整洁。 |
|  | 2018.1-2018.2 | 按照《重庆市国土房管局关于规范矿区范围界桩和采矿权标识牌设置工作的通知》（渝国土房管发〔2012〕95号）的要求，安装采矿权标识牌、界桩；按照《矿山安全标志》（GB14161-2008）的要求，安装安全警示标志；按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求，安装环境保护图形标志。矿区标识、标牌、标志达标率达到100%。 |
| 矿区废弃物排放 | 2017.12-2018.12 | 增加对矿区水污染的监测，监测频率与大气、噪声监测频率一致，水污染排放要达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的要求。 |
| 矿区绿化 | 2018.4-2018.12 | 计划用9个月时间对矿区排土场、废石厂、终了边坡、矿区工业广场、矿区专用道路两侧等可绿化区域进行植树绿化，实现绿化覆盖率不低于80%。 |
| 绿色开发 | 2018.1-2018.12 | 严格按照开发利用方案采用自上而下台阶式开采，台阶参数必须符合矿山开发利用方案的要求。 |
| 生态环境保护 | 2017.12-2018.12 | 矿山要严格按照《矿山地质环境保护与恢复治理方案》的年度实施计划进行治理。坚持“边生产、边治理”的原则，实现矿山地质环境恢复治理率不低于80%，且恢复治理质量达标。 |
|  | 2017.12-2018.12 | 矿山要严格按照《矿山土地复垦方案》进行土地复垦。坚持“边生产、边复垦”的原则，实现矿山土地复垦率不低于80%。且复垦质量要达到国土资源部《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）的要求。 |
| 节能减排 | 2018.2-2018.3 | 企业自主建立能源消费统计台账，积极研究采区节能降耗措施。 |
| 运输、贮存防尘措施 | 2018.3-2018.5 | 矿石开采场增设喷雾、洒水等装置，采用湿式凿岩，减少矿石开采产生的粉尘排放，运输道路，除喷雾、洒水外，两台洒水车要定时对道路路面进行清洗。保持路面干净做到无扬尘，运输车辆要控制车速，时速尽量控制在15km/h内，必要时采用篷布遮盖运输。 |
| 科技创新 | 2017.12-2018.12 | 企业应投入资金用于科技创新或工艺改造，投入资金比例不得低于上年度主营业收入的1%。 |
| 数字化矿山 | 2018.2-2018.12 | 矿山自主建立企业信息化系统，实现矿山企业生产、经营、管理信息化。 矿山自主建立视频监控、通讯联络系统，实现生产加工、人员活动、车辆运输等全面监控、通讯畅通。 |

2018年底建成一个区级绿色矿山示范点：重庆北泉温泉开发有限公司澄江地热绿色矿山建设示范点。

| 专栏五 重庆北泉温泉开发有限公司澄江地热 创建绿色矿山示范点的主要任务及时序安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核项目 | 计划完成时间 | 具体任务措施 |
| 企业管理 | 2017.12-2018.1 | 矿山自主完成创建绿色矿山实施方案的编制并通过审查 |
|  | 2018.1-2018.2 | 完善资源开发、生态环境保护、安全生产和职业病防治等规章制度。 |
|  | 2018.1-2018.12 | 按规定填报矿产资源开发利用统计、储量统计报表。矿山安全生产管理及职业卫生等台账、档案资料要齐全，且要逐月规范填写 。 |
|  | 2018.1-2018.12 | 定期开展职工安全、职业卫生、技能等培训，频率不得低于1次/月。 |
|  | 2018.2-2018.12 | 实行安全生产标准化，获取三级及以上安全生产标准化证书。 |
| 企业形象 | 2018.1-2018.12 | 矿山定期开展专栏等宣传活动，宣传企业发展和绿色矿山建设，频率不低于4次/年。 |
|  | 2018.1-2018.2 | 按规定公示采矿权人开采信息，建立公司网站，在公司网站等易于公众访问的位置向社会披露环境、健康、安全和社会影响、温室气体排放绩效表现；披露企业安全生产、环境保护负责部门及工作人员联系方式。 |
|  | 2018.1-2018.12 | 定期开展支持矿区及周边群众教育、就业、交通、生活、环保等公益事业的活动，频率不低于3次/年。 |
|  | 2018.2-2018.3 | 建立企地磋商和协作机制，及时妥善处理好各种利益纠纷。 |
| 矿容矿貌 | 2018.1-2018.2 | 按照《重庆市国土房管局关于规范矿区范围界桩和采矿权标识牌设置工作的通知》（渝国土房管发〔2012〕95号）的要求，安装采矿权标识牌、界桩；按照《矿山安全标志》（GB14161-2008）的要求，安装安全警示标志；按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求，安装环境保护图形标志。矿区标识、标牌、标志达标率达到100%。 |
| 矿区废弃物排放 | 2017.12-2018.12 | 增加对矿区水污染的监测，监测频率与大气、噪声监测频率一致，水污染排放要达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的要求。 |
| 生态环境保护 | 2017.12-2018.12 | 矿山要严格按照《矿山地质环境保护与恢复治理方案》的年度实施计划进行治理。坚持“边生产、边治理”的原则，实现矿山地质环境恢复治理率不低于80%，且恢复治理质量达标。 |
|  | 2017.12-2018.12 | 矿山要严格按照《矿山土地复垦方案》进行土地复垦。坚持“边生产、边复垦”的原则，实现矿山土地复垦率不低于80%。且复垦质量要达到国土资源部《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）的要求。 |
| 节能减排 | 2018.2-2018.3 | 企业自主建立能源消费统计台账，积极研究采区节能降耗措施。 |

# 第四章  绿色矿山建设

一、明确绿色矿山建设重点方向

按照“政府主导、部门协作、企业主体、公众参与、共同推进”的原则，发挥地方政府积极性，共同推进绿色矿山建设。

（一）清洁能源绿色矿山建设

以温泉旅游、温泉小区的发展为依托，全面开展地热绿色矿山建设。引导地热在生态农业、旅游、房地产业、养老产业等领域的应用和发展，加大钻探、抽取、污水排放等方面绿色建设，加强“三废”利用、生态保护、水资源保护，建设酒店式、公园式、旅游景点式矿山。

（二）非能源绿色矿山建设

坚持“示范先行，典范带动，逐步推进”的原则，开展非能源绿色矿山建设。选择先进适用、绿色环保的开采技术、采选方法和合理开发方案，不浪费资源，不破坏环境，实现环境友好型开发利用；采用先进的生产技术工艺和装备，鼓励矿山企业加大科研投入，提高矿山开采机械化、选冶工艺自动化水平，建设现代化数字矿山；坚持“减量化、再利用、资源化”，提高共伴生资源、矿山“三率”、矿山“三废”综合利用水平；美化矿区环境，因地制宜建设“花园式”矿山，实现“天更蓝、地更绿、水更净”；引导矿山企业创建特色鲜明的企业文化、构建企业诚信体系、积极履行社会责任、加强对职工和群众的人文关怀，增强企业凝聚力。

1. 地下开采矿山

以大中型地热等矿山为典范，推广市级绿色矿山建设试点经验。加强绿色勘查，推动找矿突破战略行动。推进低碳环保机械化开采，加强共伴生矿产综合利用，提升“三率”水平，加强“三废”处理及利用、技术创新、信息化建设及矿山地质环境保护。

2. 露天开采矿山

引进先进生产工艺，升级改造设备，降尘降噪，提高“三率”水平，加强“三废”利用和生态修复治理。

3. 地下开采矿山与露天开采矿山绿色矿山建设主要内容异同比较

北碚区预测到2020年底保留的矿山为10家，集中为煤（1家）、石灰岩（1家）、石膏（2家）、矿泉水（2家）、地热水（4家）等5类，除石灰岩为露天矿山外，其余均为地下矿山，其绿色矿山建设各个方面存在异同情况如下：

在矿区环境，开发利用方式、矿山节能减排存等3个方面在较大不同情况，露天矿山矿山环境分为采场、弃土场、工业广场及运输道路，开发利用方式主要为台阶式自上而下爆破式开采，矿山节能减排方面主要是废水利用、“三废”达标排放，地下矿山矿区环境相对地表简单，有工业广场、矸石山，无采场，开发利用方式主要是井筒开采，矿山矿山节能减排方面主要是矸石合理堆放与综合利用。

在数字化矿山、企事业形象等2个方面存在较大共性，均要按要求实现矿山企业生产、经营、管理的信息化、数字化，树立良好企业形象 。

二、推动绿色矿山示范点建设

协调周边碎石基地开发与生态环境保护，建立重庆富皇矿山有限公司张家凼水泥用灰岩矿绿色矿山建设示范点。推进建材类绿色矿山建设，严格矿山监管，加强资源综合利用与集约开采，加强矿山生态环境保护及环境整治。

对符合储量管理和安全环保生产条件的矿山加快升级改造，严格控制开采总量，整治露天矿山生产经营中出现的乱采滥挖、环境污染、生态破坏等突出问题。

矿山生产和加工技术。严格按照矿山开发利用方案进行台阶式开采，采用重型机械分层中孔、毫秒延期电雷管爆破采矿；加强矿山开采、破碎、运输防尘、降尘措施，硬化矿区公路，生产加工、传输采用全封闭、喷水等降噪降尘的新工艺，洒水降尘，实施吸尘、降尘降噪措施；建立标准化自动化生产线，加快数字化矿山建设。

加强矿山地质环境保护。按照“谁破坏，谁治理、边开采、边治理”原则，生产矿山及时实施恢复治理，因地制宜对废弃场、弃渣场进行恢复，生态恢复结合矿业用地属性类别，要宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜塘则塘、宜藤植藤、宜景建景。

三、严格执行绿色矿山建设标准

从矿区环境规范整洁、合理利用资源、矿区生态环境保护与恢复、建设现代数字化矿山、树立良好矿山企业形象等五个方面，严格执行重庆市绿色矿山建设标准。不符合绿色矿山建设标准的矿山企业，不得通过评估，不得享受绿色矿山优惠政策。见附件4和附件5。

四、加强绿色矿山建设措施

（一）优化产业结构

采用先进适用节能低碳环保技术改造提升传统矿业发展模式。积极化解产能严重过剩矛盾，加强预警调控，加快淘汰落后产能，逐步提高淘汰标准。调整能源结构，推动传统能源安全绿色开发和清洁低碳利用，发展地热等清洁能源，不断提高清洁能源在能源消费结构中的比重。

（二）推进节能减排

发挥节能与减排的协同促进作用，全面推动矿业领域节能减排。开展矿山企业节能低碳行动，实施矿业领域能效提升计划。鼓励使用高效节能生产设备。开展节约型公共机构示范创建活动。强化生产、生活、管理减排，继续削减主要污染物排放总量。

（三）“三废”综合利用

推进煤矸石、矿渣等大宗固体废弃物综合利用。大力推广煤矿采空区矸石回填，研究推广煤矸石发电和建筑材料生产等技术和工艺。

（四）加强资源节约

节约集约利用水、土地、矿产等资源，加强全过程管理，大幅降低资源消耗强度。加强用水需求管理，以水定需、量水而行，抑制不合理用水需求，积极开发利用再生水、矿井水。加强土地利用的规划管控、市场调节、标准控制和考核监管，严格土地用途管制，推广应用矿山建设节地技术和模式。促进矿产资源高效利用，提高矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用率，“三率”指标达到或超过国土资源部以及重庆市规定标准，并在全市同类矿山中处于领先水平；加强矿产资源节约利用，建筑石料用灰岩、水泥用灰岩严格优质优用、分级利用的原则，不采富弃贫，不浪费和破坏资源。

（五）保护矿山环境

严格执行环境影响评价和“三同时”制度，认真落实各项污染防治措施，矿区及周边自然环境得到有效保护。矿山剥离的表土得到合理堆放和利用；地下开采矿山的尾矿、废渣等固体废弃物有专用尾矿库和排土场，并最大限度得到综合利用。边开采、边治理，矿山开采过程中破坏的地质环境得到全面治理恢复，破坏的土地得到全面复垦。矿区建有截（排）水系统，地表径流水经沉淀处理后达标排放。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，并安装降尘措施。矿区主要运输道路硬化，推广使用封闭式皮带运输长廊，减少车辆运输，采取有效防尘措施，矿石运输车辆驶离矿区时采取保洁措施。建设“花园”式矿山，开采区、加工区、办公区和生活区实现洁化、绿化、美化。

（六）规范矿山管理

制定切实可行的绿色矿山建设方案，实行企业法人负责制，明确绿色矿山建设的内设机构，专人负责，责任到人，并形成制度性文件。矿产资源开发利用管理、环境保护、土地复垦、生态修复、安全生产等规章制度和保障措施健全。严格按照矿产资源开发利用方案或开采设计开采。严格执行采矿权实地核查及储量动态检测制度，生产矿山每年至少开展2次采矿权实地核查及储量动态检测工作。实施储量动态管理，矿山管理原始记录规范、准确，及时填报矿产资源开发利用统计年报等有关报表，资源储量台账、档案资料齐全。实行安全生产标准化管理，建立矿山数字化管理系统。建立企业社区磋商、协作机制，促进企业社区和谐。

# 第五章  构建绿色矿山建设长效机制

一、建立绿色矿山建设标准体系

加快建立绿色矿山建设标准，分区域、分矿种、分规模推广绿色矿山建设标准。鼓励矿山企业严于行业标准和地方标准，规划建设绿色矿山，支持行业领先企业制定领跑者建设标准。建立与国家接轨、适应北碚区区情的绿色矿山建设标准体系。

二、建立完善生态环境监管制度

建立严格监管所有污染物排放的环境保护管理制度。完善污染物排放许可证制度，禁止无证排污和超标准、超总量排污。违法排放污染物、造成或可能造成严重污染的，要依法查封扣押排放污染物的设施设备。对严重污染环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。健全环境影响评价、环境信息公开等制度。建立生态保护修复和污染防治区域联动机制。

三、加强绿色矿山建设监督检查

建立绿色矿山建设实施监督管理机制，开展常态化监督检查工作。将绿色矿山建设执行情况列为相关部门责任落实的重要内容，定期公布各绿色矿山建设推行情况。建立规划公众参与制度、信息公示制度及社会公众监督制度。通过公开征求意见、召开论证会等形式，拓宽社会公众参与监督管理的途径，充分吸纳广大公众的意见。

四、健全绿色矿山建设考核制度

绿色矿山建设要与国民经济和社会发展、主体功能区定位、生态环境保护等相互衔接，积极主动服务区域生态文明建设。按照职能分工，加强区级部门之间的协调配合，做好政策衔接，形成推动绿色矿山建设的合力。要落实规划目标任务，推进绿色矿业发展示范区及绿色矿山建设。将绿色矿山建设工作纳入责任目标考核，研究绿色矿山建设目标责任管理办法，实施目标责任制。

五、健全完善绿色矿山评估制度

矿山企业编制绿色矿山建设实施方案，并按方案开展绿色矿山建设。区国土分局收到矿山企业提交的自评估报告后，应会同环境保护等有关部门以政府购买服务形式，委托第三方开展现场评估。经核实，符合绿色矿山建设要求的，上报市国土资源、环境保护等有关部门，纳入绿色矿山名录，通过绿色矿业发展服务平台，向社会公开，接受监督。纳入名录的绿色矿山企业自动享受相关优惠政策。

六、建立完善绿色矿山激励政策

（一）加大资源政策支持

矿业权配置优先向绿色矿山倾斜，符合协议出让情形的矿业权，允许优先以协议方式有偿出让给绿色矿山企业。新建、改扩建绿色矿山，符合规定的，可以分期缴纳采矿权价款。

（二）加大用地政策支持

在土地利用总体规划调整完善中，要将绿色矿山建设所需项目用地纳入规划统筹安排，并在土地利用年度计划中优先保障新建、改扩建绿色矿山合理的新增建设用地需求。

采矿流转用地，可依法办理临时用地手续。支持绿色矿山企业及时复垦盘活存量工矿用地和未利用地，并与新增建设用地相挂钩，形成的地票，可优先交易。将绿色矿业发展示范区建设与工矿废弃地和未利用地复垦利用、矿山地质环境治理恢复、矿区土壤污染治理、土地整治等工作统筹推进，适用相关试点和支持政策；在符合规划和生态要求的前提下，允许将历史遗留工矿废弃地复垦增加的耕地用于耕地占补平衡。

对矿山依法开采造成的农用地或其他土地损毁且不可恢复的，按照土地变更调查工作要求和程序开展实地调查，经专报审查通过后纳入年度变更调查，其中涉及耕地的，据实核减耕地保有量，但不得突破各地控制数上限，涉及基本农田的要补划。山凹型露天矿采坑，经水行政主管部门批准，可蓄水作山坪塘。

（三）协调建立金融激励政策

争取绿色矿山企业在环境恢复治理、资源循环利用等方面的资政策及支持力度。

对环境、健康、安全和社会风险管理体系健全，信息披露及时，与利益相关方互动良好，购买了环境污染责任保险，产品有竞争力、有市场、有效益的绿色矿山企业，鼓励金融机构积极做好金融服务和融资支持。

建立绿色矿山项目库，通过绿色矿业服务平台，向银行业金融机构推荐纳入名录的绿色矿山企业技术改造、改扩建融资项目，加强对绿色信贷的支持。将绿色矿山信息纳入企业征信系统，作为银行办理信贷业务和其他金融机构服务的重要参考。

支持政府性担保机构探索设立结构化绿色矿业担保基金，为绿色矿山企业和项目提供增信服务。鼓励社会资本成立各类绿色矿业产业基金，为绿色矿山项目提供资金支持。

（四）协调建立安全环保激励政策

区政府组织区国土分局、区环保局、区安监局、区煤监局等区级部门，研究建立绿色矿山建设安全环保激励政策。核定绿色矿山企业排污量，排污权可进入重庆市排污权交易市场公开交易。绿色矿山企业研发使用的新技术、新工艺、新设备，优先推荐进入各类技术设备名录，向全社会推广；符合专利申报要求的，支持绿色矿山企业申报发明技术专利。

# 第六章  规划实施保障措施

## 一、组织保障

区政府建立联席会议制度，区国土资源、财政、环境保护、水利、安监、林业等部门为联席会议成员单位，区政府分管领导担任召集人，区国土分局主要负责人担任副召集人，联席会议负责单位为区国土分局。联席会议负责落实绿色矿山建设和绿色矿山发展工作，编制建设规划，提出具体工作措施，督促矿山企业建设绿色矿山，做好日常监督管理；研究绿色矿山建设过程中出现的各类问题，对接市级部门落实政策和资金支持。联席会议设联络员，由各成员单位有关科室负责人担任。联席会议由召集人或召集人委托副召集人主持，成员单位可提出召开会议的建议。研究具体工作事项时，可视情况召集有关单位以及相关专家参加会议。联席会议以纪要形式明确议定事项，经与会单位同意后印发。联席会议成员单位按照职责分工，密切协作，形成合力，加快推进绿色矿山建设。

## 二、政策保障

结合绿色矿山发展长效机制建设内容，联合相关部门、科研院所，重点加强工矿用地使用政策、矿产资源综合利用奖励政策、矿地和谐激励政策等相关政策研究，积极促进相关政策配套，为天府镇绿色矿山发展、绿色矿山建设提供良好政策环境，进一步提高规划的时效性和可操作性。

## 三、资金保障

绿色矿山建设示范区建设的资金筹措原则是“企业为主，政府为辅”。生产矿山要严格按照“谁破坏，谁治理”的原则，由采矿权人自筹资金或动用矿山地质环境恢复治理保证金对矿山进行绿色矿山建设。

## 四、技术保障

管理部门：规范规划数据库的建设、衔接和更新。建立统一的数据库，将绿色矿山建设发展规划纳入“一张图”管理，作为绿色矿山建设管理、实施和监管的重要抓手，支撑矿政管理信息化。实现矿产资源总体规划、矿产资源勘查、开发利用、资源储量登记、矿业权、矿产资源监察等基础数据库的衔接和共享，建成具有信息管理、监督评价和辅助决策功能的统一规划管理信息系统，提高绿色矿山建设管理的效率和服务水平。

矿山企业：要求各矿山委托专业队伍，帮助矿山编制绿色矿山建设方案，提高方案编制水平，完善绿色建设内容与标准，制定分步实施计划，确保按时按质完成绿色矿山建设目标任务。

# 第七章 附则

本《规划》由《重庆市北碚区绿色矿山建设规划》文本和《重庆市北碚区矿山分布现状图》和《重庆市北碚区绿色矿山产业发展格局导向图》组成。

本《规划》实施期间，若有矿山企业因国家政策和自身原因退出采矿的，不再适宜该《规划》，实施关闭的矿山企业应进行闭坑后的环境恢复治理和土地复垦。

本《规划》由重庆市北碚区国土资源管理分局负责解释。

附件1

预计到2020年北碚区矿山企业情况表

| 矿种 | 序号 | 原编号 | 采矿权人 | 所在乡镇 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤 | 1 | 1 | 重庆天府矿业有限责任公司（三汇二矿） | 天府镇 | 大型 |
| 石灰岩 | 2 | 3 | 重庆富皇矿业有限公司（张家凼水泥用灰岩矿） | 天府镇五新村 | 大型 |
| 石膏 | 3 | 21 | 重庆三圣实业股份有限公司石膏矿分公司 | 三圣镇向北村 | 大型 |
|  | 4 | 22 | 重庆三圣实业股份有限公司石膏矿分公司一矿 | 北碚区三圣镇 | 大型 |
| 矿泉水 | 5 | 23 | 重庆蓝剑缙云山饮品有限公司（缙云山矿泉水） | 澄江镇 | 小型 |
|  | 6 | 24 | 重庆雅斛饮品有限公司 | 东阳街道 | 小型 |
| 地热 | 7 | 26 | 国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司（狮子坝地热） | 施家梁镇 | 大型 |
|  | 8 | 27 | 重庆北泉温泉开发有限公司（澄江地热） | 澄江镇 | 大型 |
|  | 9 | 28 | 重庆地科温泉旅游开发有限公司（北碚区静观镇ZK1地热井） | 静观镇 | 中型 |
|  | 10 | 29 | 重庆华新国际实业有限公司 | 童家溪镇 | 小型 |

附件2

重庆市北碚区绿色矿山建设规划表（2017-2020年）

| 序号 | 矿山名称 | 许可证号 | 所在 乡镇 | 主矿产名 | 矿山规模 | 设计采矿能力 | 经济 类型 | 开采方式 | 生产状态 | 绿色矿山建设要求 | 启动时间（年） | 建成时间（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆蓝剑缙云山饮品有限公司缙云山矿泉水 | C5000002009048130021439 | 澄江镇 | 矿泉水 | 小型 | 1.08 | 有限责任公司 | 地下开采 | 生产 | 严格水量控制、节能减排、水资源节约与循环利用、矿山美化绿化等方面 | 2018 | 2018 | 绿色矿山 |
| 2 | 重庆雅斛饮品有限公司 | C5000002009048130015622 | 澄江镇 | 矿泉水 | 小型 | 1.5 | 有限责任公司 | 地下开采 | 生产 | 严格水量控制、节能减排、水资源节约与循环利用、矿山美化绿化等方面 | 2019 | 2019 | 绿色矿山 |
| 3 | 重庆北泉温泉开发有限公司澄江地热 | C5000002011081130118189 | 澄江镇 | 地热 | 大型 | 73 | 有限责任公司 | 地下开采 | 生产 | 严格水量控制、节能减排、水循环利用、建设酒店式或公园式矿山等方面 | 2018 | 2018 | 绿色矿山 区级示范点 |
| 4 | 国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司 | C5000002009041130015616 | 施家梁镇 | 地热 | 大型 | 43.8 | 有限责任公司 | 地下开采 | 生产 | 严格水量控制、节能减排、水循环利用、建设酒店式或公园式矿山等方面 | 2018 | 2019 | 绿色矿山 |
| 5 | 重庆市地科温泉旅游开发有限公司 | C5000002012061110128804 | 静观镇 | 地热 | 中型 | 14.6 | 有限责任公司 | 地下开采 | 生产 | 严格水量控制、节能减排、水循环利用、建设酒店式或公园式矿山等方面 | 2018 | 2019 | 绿色矿山 |
| 6 | 重庆华新实业有限公司 | C5000002017041130144537 | 童家溪镇 | 地热 | 小型 | 5.84 | 有限责任公司 | 地下开采 | 生产 | 严格水量控制、节能减排、水循环利用、建设酒店式或公园式矿山等方面 | 2018 | 2019 | 绿色矿山 |
| 7 | 重庆富皇矿山有限公司张家凼水泥用灰岩矿 | C5001092009117130040900 | 天府镇 | 石灰岩 | 大型 | 100 | 有限责任公司 | 露天开采 | 生产 | 资源综合利用、科技攻关、节能减排、环境治理、自动化矿山、社区和谐、企业文化、“三废”利用等方面 | 2017 | 2018 | 绿色矿山 市级示范点 |
| 8 | 重庆三圣实业股份有限公司石膏矿分公司 | C5001092009117120040283 | 三圣镇 | 石膏 | 大型 | 60 | 股份有限公司 | 地下开采 | 生产 | 资源综合利用、科技攻关、节能减排、“三废”利用、环境治理、自动化矿山、工业广场绿化美化、社区和谐、企业文化等方面 | 2019 | 2020 | 绿色矿山 |
| 9 | 重庆三圣实业股份有限公司石膏矿分公司一矿 | C5001092011017130104274 | 三圣镇 | 石膏 | 大型 | 40 | 股份有限公司 | 地下开采 | 生产 | 资源综合利用、科技攻关、节能减排、环境治理、自动化矿山、社区和谐、企业文化、“三废”利用等方面 | 2019 | 2020 | 绿色矿山 |

附件3

重庆市绿色矿山建设标准指标数据来源、计算方法及评分依据（非煤地下矿山）

| 序号 | 指标类型 | 考核项目 |  | 指标名称 |  | 分值 | 数据来源 | 计算公式 |  | 评分依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区环境指标 | 矿容矿貌 |  | 矿区各功能区布局 |  | 6 | 矿山企业提供矿区地面总平面图等相关设计资料 | 厂址选择、废料场及尾矿场规划、仓储设施、管线综合布置达标，各1分。矿区主干道硬化，2分。 |  | 参照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）3.0.12(1)、3.0.13、3.0.14(1、2、3、4、5 、6、7、8、11)、4.6.2(3、4)、4.6.4、5.6.5(3)、8.1.7条(款)，直接打分。 |  |
| 2 |  |  |  | 矿区标识、标牌、标志达标率 |  | 3 | 矿山企业提供矿区标识、标牌、标志设置台账 | 矿区标识、标牌、标志达标率=矿区标识、标牌、标志设置达标数量/矿区应设置标识、标牌、标志总数×100%，包括采矿权标识牌、界桩、安全警示标志、环境保护图形标志等。达标率达到100%，3分；80%≤达标率＜100%，2分；50%≤达标率＜80%，1分；达标率＜50%，不得分。 |  | 采矿权标识牌、界桩安装标准参照《重庆市国土房管局关于规范矿区范围界桩和采矿权标识牌设置工作的通知》（渝国土房管发〔2012〕95号）执行；安全警示标志设置标准参照《矿山安全标志》（GB14161-2008）执行；环境保护图形标志设置标准参照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。 |  |
| 3 |  | 矿区废弃物排放 |  | 环保设施“三同时”制度执行率 |  | 3 | 矿山企业提供环境影响评价报告及批复、环境保护设施竣工验收批复意见 | 环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，3分。 |  | 查阅环境影响评价报告及批复、环境保护设施竣工验收批复意见，直接打分。 |  |
| 4 |  |  |  | 固体废弃物贮存、处置场运行管理 |  | 3 | 矿山企业提供环境保护设施竣工验收批复意见，贮存、处置场运行管理台账 | 固体废弃物贮存、处置场运行管理达标，3分。 |  | 参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），直接打分。 |  |
| 5 |  |  |  |  | 大气、水、噪声污染物排放值 | 12 | 矿山企业提供大气、水、噪声污染物排放监测数据（可请具有环境监测资质的中介机构监测） | 大气污染物排放限值达标，4分；水污染物排放限值达标，4分；噪声排放限值达标，4分。 |  | 铁矿大气污染物排放是否达标参照《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）、《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）执行，铅锌矿大气污染物排放是否达标参照《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）、《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）执行，其他矿山大气污染物排放是否达标参照《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）执行。铁矿水污染物排放是否达标参照《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）执行，铅锌矿水污染物排放是否达标参照《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）执行，其他其他矿山水污染排放是否达标参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）执行。噪声排放是否达标参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）执行。 |  |
| 6 |  |  | 矿区绿化 |  | 矿区绿化覆盖率 | 3 | 矿山企业提供排土场、废石场、沉陷区、矿区工业广场、矿区专用道路两侧等可绿化土地绿化台账 |  | 矿区绿化覆盖率=矿区土地绿化面积/排土场、废石场、沉陷区、矿区工业广场、矿区专用道路两侧等可绿化土地总面积×100%。绿化覆盖率≥80%，3分；50%≤绿化覆盖率＜80%，2分；绿化覆盖率＜50%，不得分。 |  | 查阅矿山绿化台账以及查看现场，直接打分。 |
| 7 | 资源利用方式指标 |  | 绿色开发 |  | 安全设施“三同时”制度执行率 | 3 | 矿山企业提供矿山安全设施设计及批复、安全设施竣工验收批复意见 |  | 安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，3分。 |  | 查阅矿山安全设施设计及批复、安全设施竣工验收批复意见，直接打分。 |
| 8 |  |  |  |  | 开采顺序、开采方法与选矿工艺 | 3 | 矿山企业提供矿山开采设计或矿山开发利用方案，采掘工程平面图，选矿工艺流程图 |  | 开采顺序符合矿山开采设计或矿山开发利用方案要求，1分；开采方法符合矿山开采设计或矿山开发利用方案且未列入淘汰类目录,1分；选矿工艺符合矿山开采设计或矿山开发利用方案且未列入淘汰类目录，1分；无选矿作业的矿山，分值计入开采方法。 |  | 参照矿山开采设计或矿山开发利用方案、《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制、淘汰技术目录》、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》等，直接打分。 |
| 9 |  |  |  |  | 矿山设备达标率 | 3 | 矿山企业提供采、选、运输等主要设备台账 |  | 矿山设备达标率=矿山采、选、运输等主要设备达标数量/矿山采、选、运输等主要设备总数×100%。矿山使用设备未列入淘汰、禁止类目录视为达标，达标率达到100%，2分；80%≤达标率＜100%，1分；达标率＜80%，不得分。 |  | 参照《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制、淘汰技术目录》、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》等，直接打分。 |
| 10 |  |  |  |  | 矿产资源用途 | 2 | 矿山企业提供矿山开采设计或矿山开发利用方案，生产销售台账 |  | 矿产资源用途符合矿山开采设计或矿山开发利用方案要求，做到优质优用，2分。 |  | 参照矿山开采设计或矿山开发利用方案直接打分。 |
| 11 |  |  |  |  | 开采回采率 | 3 | 矿山企业提供采掘工程平面图，储量年报，开发利用年报，实地核查报告，矿业权人开采信息公示 |  | 开采回采率=当期采出的纯矿石量（资源储量）/当期消耗的矿产资源储量×100%。开采回采率达标，3分。 |  | 参照《重庆市国土房管局关于印发我市主要矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求的通知》（渝国土房管规发[2017]14号），直接打分。未发布“三率”指标的矿种，参照矿山开采设计或矿山开发利用方案。 |
| 12 |  |  |  |  | 选矿回收率 | 3 | 矿山企业提供开发利用年报告，选厂选矿选台账，矿业权人开采信息公示 |  | 选矿回收率=精矿中某有用组分的质量/入选原矿中该有用组分质量×100%。选矿回收率达标，3分。无选矿作业的矿山，所占分值计入开采回采率。 |  | 参照《重庆市国土房管局关于印发我市主要矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求的通知》（渝国土房管规发[2017]14号），直接打分。未发布“三率”指标的矿种，参照矿山开采设计或矿山开发利用方案。 |
| 13 |  |  | 矿区生态环境保护 |  | 矿山地质环境恢复治理率 | 3 | 矿山企业提供矿山地质环境保护与恢复治理方案年度计划，年度治理工程实施情况或验收意见 |  | 矿山地质环境恢复治理率=矿山地质环境治理面积/矿山地质环境破坏面积×100%。地质环境恢复治理率达到100%，且恢复治理质量达标，3分；80%≤地质环境恢复治理率＜100%，且恢复治理质量达标2分；50%≤地质环境恢复治理率＜80%，且恢复治理质量达标，1分；地质环境恢复治理率＜50%，不得分。 |  | 参照矿山地质环境保护与恢复治理方案、《矿山生态环境保护与恢复技术规范》（HJ651-2013），直接打分。 |
| 14 |  |  |  |  | 矿山土地复垦率 | 3 | 矿山企业提供土地复垦年度报告或验收意见 |  | 矿山土地复垦率=矿山已恢复的土地面积/矿山被破坏土地面积×100%。土地复垦率达到100%，且复垦质量达标，3分；80%≤土地复垦率达＜100%，且复垦质量达标，2分；50%≤土地复垦率达＜80%，且复垦质量达标，1分；土地复垦率＜50%，不得分。 |  | 参照矿山土地复垦方案、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）直接打分。 |
| 15 |  |  |  |  | 水土保持设施“三同时”制度执行率 | 3 | 矿山企业提供矿山水土保持方案及批复、水保保持设施竣工验收批复意见 |  | 水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，3分。 |  | 查阅矿山水土保持方案及批复、水保保持设施竣工验收批复意见，直接打分。 |
| 16 |  |  |  |  | 水保设施运行 | 3 | 矿山企业提供矿山水土保持方案 |  | 矸石场水土流失防护措施符合水土保持方案要求，3分。1项不符合要求，扣1分。 |  | 参照矿山水土保持方案直接打分。 |
| 17 |  |  |  |  | 林地占用及恢复 | 3 | 矿山企业提供使用林地审核同意书、原地恢复林业生产条件的方案或临时占用林地恢复林业生产条件的协议、临时使用林地恢复林业生产条件验收意见 |  | 临时占用林地上未修筑永久性建筑物，1分；占用期满后恢复林业生产条件，2分。 |  | 查阅林地审核同意书、原地恢复林业生产条件的方案或临时占用林地恢复林业生产条件的协议、临时使用林地恢复林业生产条件验收意见以及现场查看，直接打分。 |
| 18 | 资源综合利用指标 |  | 共伴生矿产资源综合利用 |  | 共伴生矿产资源综合利用 | 3 | 矿山企业提供开发利用年报，矿业权人开采信息公示 |  | 共伴生矿产综合利用率=采选作业中各最终精矿产品中共伴生有用组分的质量之和/与当期消耗矿产资源储量中共伴生有用组分质量和×100%。共伴生矿产综合利用率达标，3分。单一矿产的矿山，共伴生矿产综合利用率所占分值计入废弃物综合利用率。 |  | 参照《重庆市国土房管局关于印发我市主要矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求的通知》（渝国土房管规发[2017]14号），直接打分。未发布“三率”指标的矿种，参照矿山开采设计或矿山开发利用方案。 |
| 19 |  |  | 废弃物综合利用 |  | 废弃物综合利用率 | 3 | 矿山企业提供废石、尾矿、选矿废水排放处理台账，开发利用年报，实地核查报告，矿业权人开采信息公示 |  | 包括废石综合利用率、尾矿综合利用率、选矿废水重复利用率，废石、尾矿综合利用率=年度利用的废石、尾矿量/年度产生的废石、尾矿量×100%，选矿废水综合利用率=（选矿厂年度产生的废水质量-年度排放的选矿废水质量）/选矿厂年度产生的废水质量×100%。废石综合利用率达标，1分，尾矿综合利用率达标，1分；选矿废水重复利用率≥85%，1分。无选矿作业的矿山，只考核废石综合利用率。 |  | 参照《重庆市国土房管局关于印发我市主要矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求的通知》（渝国土房管规发[2017]14号），直接打分。未发布“三率”指标的矿种，参照矿山开采设计或矿山开发利用方案。 |
| 20 | 节能减排指标 |  | 节能降耗 |  | 单位产品能耗值 | 3 | 矿山企业提供能源消费统计台账 |  | 铁矿采、选单位产品能耗计算公式参照《铁矿地下矿山开采单位产品能源消耗限额》（GB31336-2014）与《铁矿选矿单位产品能源消耗限额》（GB31337-2014 ）执行，铁矿采、选单位产品能耗达标，3分；1项不达标，扣2分。铝土矿、锶矿、钡矿、铅锌矿单位产品能耗计算公式参照《有色金属矿山节能设计规范》（GB50595-2010）执行，单位产品能耗达到规范规定的三级及以上标准，3分。未发布能耗限额的矿山，建立能源消费统计台账，2分；采取节能降耗措施，1分。 |  | 铁矿采、选单位产品能耗是否达标参照参照《铁矿地下矿山开采单位产品能源消耗限额》（GB31336-2014） 与《铁矿选矿单位产品能源消耗限额》（GB31337-2014 ）执行 ；铝土矿、锶矿、钡矿、铅锌矿单位产品能耗是否达标参照《有色金属矿山节能设计规范》（GB50595-2010）执行。其他矿山查阅矿山能源消费统计台账。 |
| 21 |  |  | 控制废弃物排放 |  | 固体废弃物处置率 | 3 | 矿山企业提供固体废弃物排放、处理台账，矿业权人开采信息公示 |  | 固体废弃物处置率=固体废弃物年处置质量/固体废弃物年排放质量×100%，固体废弃物包括废石、尾矿等，处置方式包括综合利用、合理堆存等，处置率达到100%，2分。 |  | 查阅矿山固体废弃物排放、处理台账及查看现场，直接打分。 |
| 22 |  |  |  |  | 运输、贮存防尘措施 | 3 | 矿山企业提供采运系统、运输设备、矿石贮存场所防尘设施建设台账 |  | 采运系统、运输设备、矿石贮存场所实现封闭或设置其他抑尘设施，各1分。 |  | 查阅矿山采运系统、运输设备、矿石贮存场所防尘设施建设台账及查看现场，直接打分。 |
| 23 | 科技创新与数字化矿山指标 |  | 科技投入 |  | 科技投入比例 | 3 | 矿山企业提供科技创新或工艺改造成果资料科技投入资金使用台账，上年度主营业务收入台账 |  | 科技投入比例=科技创新或工艺改造投入资金/上年度主营业务收入×100%。科技投入比例≥1%，3分；0.5%≤科技投入比例＜1%，2分；科技投入比例＜0.5%，不得分。 |  | 查阅矿山企业科技创新或工艺改造成果资料、科技投入资金使用台账，上年度主营业务收入台账以及查看现场，直接打分。 |
| 24 |  |  | 矿山信息化与自动化 |  | 企业管理信息化系统 | 2 | 矿山企业提供企业管理信息化系统建设成果资料 |  | 建设企业管理信息化系统，实现矿山企业生产、经营、管理信息化，2分。 |  | 查阅矿山企业管理信息化系统建设成果资料及查看现场，直接打分。 |
| 25 |  |  |  |  | 安全避险系统 | 3 | 矿山企业提供安全避险系统验收意见 |  | 按要求建设安全避险系统，3分。 |  | 查阅矿山安全避险系统验收意见，直接打分。 |
| 26 | 企业管理与企业形象指标 |  | 舆论宣传 |  | 宣传报道程度 | 2 | 矿山企业提供宣传企业发展、绿色矿山创建各类宣传、媒体报道材料 |  | 开展专栏、公益广告、微电影等宣传活动或利用新闻媒体宣传企业发展以及绿色矿山创建工作等，2分。 |  | 查阅宣传企业发展、绿色矿山创建各类宣传、媒体报道材料，直接打分。 |
| 27 |  |  |  |  | 宣传素材完整程度 | 2 | 矿山企业提供绿色矿山创建视频素材或专题宣传片 |  | 留有绿色矿山创建完整视频素材或专题宣传片，并在当地播放，2分。 |  | 查阅矿山绿色矿山创建视频素材或专题宣传片，直接打分。 |
| 28 |  |  | 管理制度 |  | 管理制度完备度 | 6 | 矿山企业提供各项规章制度建设台账、档案资料，安全生产标准化证书 |  | 编制绿色矿山建设方案，1分；建设地质测量机构或聘请专业测量机构负责矿山地质测量工作，1分；资源开发、生态环境保护、安全生产和职业病防治等规章制度完善，1分；开发利用统计、储量统计报表，安全生产管理及职业卫生等台账、档案资料齐全、规范，1分；定期开展职工安全、职业卫生、技能等培训，1分；通过安全生产标准化三级及以上达标验收，2分 |  | 查阅矿山各项规章制度建设台账、档案资料，安全生产标准化证书，直接打分。 |
| 29 |  |  | 企业信誉 |  | 企业诚信度 | 3 | 矿山企业提供矿业权人开采等公示信息 |  | 按规定公示矿业权人开采信息，1分；在公司网站等易于公众访问的位置向社会披露环境、健康、安全和社会影响、温室气体排放绩效表现，1分；披露企业安全生产、环境保护负责部门及工作人员联系方式，1分 |  | 查阅矿业权人开采等公示信息，直接打分。 |
| 30 |  |  |  |  | 企地和谐度 | 2 | 矿山企业提供支援地方公益事业，建立企地磋商和协作机制的档案资料 |  | 支持矿区及周边群众的教育、就业、交通、生活、环保等公益事业，1分；建立企地磋商和协作机制，及时妥善处理各种好利益纠纷，1分 |  | 查阅矿山支援地方公益事业，建立企地磋商和协作机制的档案资料及现场走访，直接打分。 |

附件4

重庆市绿色矿山建设标准指标数据来源、计算方法及评分依据（非煤露天矿山）

| 序号 |  | 指标类型 |  |  | 考核项目 |  |  | 指标名称 |  | 分值 |  | 数据来源 |  | 计算公式 |  |  |  | 评分依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 矿区环境指标 |  |  | 矿容矿貌 |  |  | 矿区各功能区布局 |  | 6 |  | 矿山企业提供矿区地面总平面图等相关设计资料 |  | 厂址选择、废料场及尾矿场规划、仓储设施、管线综合布置达标，各1分。矿区主干道硬化，2分。 |  |  |  | 参照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）3.0.12(1)、3.0.13、3.0.14(1、2、3、4、5 、6、7、8、11)、4.6.2(3、4)、4.6.4、5.6.5(3)、8.1.7条(款)，直接打分。 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 矿区标识、标牌、标志达标率 |  | 3 |  | 矿山企业提供矿区标识、标牌、标志设置台账 |  | 矿区标识、标牌、标志达标率=矿区标识、标牌、标志设置达标数量/矿区应设置标识、标牌、标志总数×100%，包括采矿权标识牌、界桩、安全警示标志、环境保护图形标志等。达标率达到100%，3分；80%≤达标率＜100%，2分；50%≤达标率＜80%，1分；达标率＜50%，不得分。 |  |  |  | 采矿权标识牌、界桩安装标准参照《重庆市国土房管局关于规范矿区范围界桩和采矿权标识牌设置工作的通知》（渝国土房管发〔2012〕95号）执行；安全警示标志设置标准参照《矿山安全标志》（GB14161-2008）执行；环境保护图形标志设置标准参照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。 |  |
| 3 |  |  |  |  | 矿区废弃物排放 |  |  | 环保设施“三同时”制度执行率 |  | 3 |  | 矿山企业提供环境影响评价报告及批复、环境保护设施竣工验收批复意见 |  | 环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，3分。 |  |  |  | 查阅环境影响评价报告及批复、环境保护设施竣工验收批复意见，直接打分。 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 固体废弃物贮存、处置场运行管理 |  | 3 |  | 矿山企业提供环境保护设施竣工验收批复意见，贮存、处置场运行管理台账 |  | 固体废弃物贮存、处置场运行管理达标，3分。 |  |  |  | 参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），直接打分。 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大气、水、噪声污染物排放值 |  |  | 12 |  | 矿山企业提供大气、水、噪声污染物排放监测数据（可请具有环境监测资质的中介机构监测） |  |  |  | 大气污染物排放限值达标，4分；水污染物排放限值达标，4分；噪声排放限值达标，4分。 | 大气污染物排放是否达标参照《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）执行。水污染排放是否达标参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）执行。噪声排放是否达标参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）执行。 |  |  |  |
| 6 |  |  | 矿区绿化 |  |  | 矿区绿化覆盖率 |  |  | 3 |  | 矿山企业提供排土场、废石场、终了边坡、矿区工业广场、矿区专用道路两侧等可绿化土地绿化台账 |  |  |  | 矿区绿化覆盖率=矿区土地绿化面积/排土场、废石场、终了边坡、矿区工业广场、矿区专用道路两侧等可绿化土地总面积×100%。绿化覆盖率≥80%，3分；50%≤绿化覆盖率＜80%，2分；绿化覆盖率＜50%，不得分。 | 查阅矿山绿化台账以及查看现场，直接打分。 |  |  |  |
| 7 | 资源利用方式指标 |  | 绿色开发 |  |  | 安全设施“三同时”制度执行率 |  |  | 3 |  | 矿山企业提供矿山安全设施设计及批复、安全设施竣工验收批复意见 |  |  |  | 安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，3分。 | 查阅矿山安全设施设计及批复、安全设施竣工验收批复意见，直接打分。 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 开采顺序、开采方法与选矿工艺 |  |  | 3 |  | 矿山企业提供矿山开采设计或矿山开发利用方案，采掘工程平面图，选矿工艺流程图 |  |  |  | 采用自上而下台阶式开采或分层顺序开采，1分；台阶参数符合矿山开采设计或矿山开发利用方案要求，1分；选矿工艺符合矿山开采设计或矿山开发利用方案且未列入淘汰类目录，1分；无选矿作业的矿山，分值计入台阶参数。 | 参照矿山开采设计或矿山开发利用方案、《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制、淘汰技术目录》、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》等，直接打分。 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 矿山设备达标率 |  |  | 3 |  | 矿山企业提供采、选、运输等主要设备台账 |  | 矿山设备达标率=矿山采、选、运输等主要设备达标数量/矿山采、选、运输等主要设备总数×100%。矿山使用设备未列入淘汰、禁止类目录视为达标，达标率达到100%，2分；80%≤达标率＜100%，1分；达标率＜80%，不得分。 |  |  | 参照《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制、淘汰技术目录》、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》等，直接打分。 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 矿产资源用途 |  |  | 2 |  | 矿山企业提供矿山开采设计或矿山开发利用方案，生产销售台账或产品合格证书 |  | 矿产资源用途符合矿山开采设计或矿山开发利用方案要求，做到优质优用，1分；砂石、卵石产品级配达标，1分。 |  |  | 参照矿山开采设计或矿山开发利用方案、《建筑用砂》（GB/T14684-2011）、建筑用卵石（GB/T14685-2011）或产品合格证书，直接打分。 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 开采回采率 |  |  | 3 |  | 矿山企业提供采掘工程平面图，储量年报，开发利用年报，实地核查报告，矿业权人开采信息公示 |  | 开采回采率=当期采出的纯矿石量（资源储量）/当期消耗的矿产资源储量×100%。开采回采率达标，3分。 |  |  | 参照《重庆市国土房管局关于印发我市主要矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求的通知》（渝国土房管规发[2017]14号），直接打分。未发布“三率”指标的矿种，参照矿山开采设计或矿山开发利用方案。 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 选矿回收率 |  |  | 3 |  | 矿山企业提供开发利用年报告，选厂选矿选台账，矿业权人开采信息公示 |  | 选矿回收率=精矿中某有用组分的质量/入选原矿中该有用组分质量×100%。选矿回收率达标，3分。无选矿作业的矿山，所占分值计入开采回采率。饰面石材类矿山一般无选矿作业，选矿回收率所占分值计入荒料率，荒料率达标，3分。 |  |  | 参照《重庆市国土房管局关于印发我市主要矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求的通知》（渝国土房管规发[2017]14号），直接打分。未发布“三率”指标的矿种，参照矿山开采设计或矿山开发利用方案。饰面石材类矿山荒料率是否达标参照《装饰石材露天开采工程设计规范》（GB/50970-2014）执行。 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 矿区生态环境保护 |  |  | 矿山地质环境恢复治理率 |  | 3 |  | 矿山企业提供矿山地质环境保护与恢复治理方案年度计划，年度治理工程实施情况或验收意见 |  | 矿山地质环境恢复治理率=矿山地质环境治理面积/矿山地质环境破坏面积×100%。地质环境恢复治理率达到100%，且恢复治理质量达标，3分；80%≤地质环境恢复治理率＜100%，且恢复治理质量达标2分；50%≤地质环境恢复治理率＜80%，且恢复治理质量达标，1分；地质环境恢复治理率＜50%，不得分。 |  |  |  | 参照矿山地质环境保护与恢复治理方案、《矿山生态环境保护与恢复技术规范》（HJ651-2013），直接打分。 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 矿山土地复垦率 |  | 3 |  | 矿山企业提供土地复垦年度报告或验收意见 |  | 矿山土地复垦率=矿山已恢复的土地面积/矿山被破坏土地面积×100%。土地复垦率达到100%，且复垦质量达标，3分；80%≤土地复垦率达＜100%，且复垦质量达标，2分；50%≤土地复垦率达＜80%，且复垦质量达标，1分；土地复垦率＜50%，不得分。 |  |  |  | 参照矿山土地复垦方案、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）直接打分。 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 水土保持设施“三同时”制度执行率 |  | 3 |  | 矿山企业提供矿山水土保持方案及批复、水保保持设施竣工验收批复意见 |  | 水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，3分。 |  |  |  | 查阅矿山水土保持方案及批复、水保保持设施竣工验收批复意见，直接打分。 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 水保设施运行 |  | 3 |  | 矿山企业提供矿山水土保持方案 |  | 矸石场水土流失防护措施符合水土保持方案要求，3分。1项不符合要求，扣1分。 |  |  |  | 参照矿山水土保持方案直接打分。 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 林地占用及恢复 |  | 3 |  | 矿山企业提供使用林地审核同意书、原地恢复林业生产条件的方案或临时占用林地恢复林业生产条件的协议、临时使用林地恢复林业生产条件验收意见 |  | 临时占用林地上未修筑永久性建筑物，1分；占用期满后恢复林业生产条件，2分。 |  |  |  | 查阅林地审核同意书、原地恢复林业生产条件的方案或临时占用林地恢复林业生产条件的协议、临时使用林地恢复林业生产条件验收意见以及现场查看，直接打分。 |  |  |
| 18 | 资源综合利用指标 |  |  | 共伴生矿产资源综合利用 |  |  | 共伴生矿产资源综合利用 |  | 3 |  | 矿山企业提供开发利用年报，矿业权人开采信息公示 |  | 共伴生矿产综合利用率=采选作业中各最终精矿产品中共伴生有用组分的质量之和/与当期消耗矿产资源储量中共伴生有用组分质量和×100%。共伴生矿产综合利用率达标，3分。单一矿产的矿山，共伴生矿产综合利用率所占分值计入废弃物综合利用率。 |  |  |  |  | 参照《重庆市国土房管局关于印发我市主要矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求的通知》（渝国土房管规发[2017]14号），直接打分。未发布“三率”指标的矿种，参照矿山开采设计或矿山开发利用方案。 |  |
| 19 |  |  |  | 废弃物综合利用 |  |  | 废弃物综合利用率 |  | 3 |  | 矿山企业提供废石、尾矿、选矿废水排放处理台账，开发利用年报，实地核查报告，矿业权人开采信息公示 |  | 包括废石综合利用率、尾矿综合利用率、选矿废水重复利用率，废石、尾矿综合利用率=年度利用的废石、尾矿量/年度产生的废石、尾矿量×100%，选矿废水综合利用率=（选矿厂年度产生的废水质量-年度排放的选矿废水质量）/选矿厂年度产生的废水质量×100%。废石综合利用率达标，1分，尾矿综合利用率达标，1分；选矿废水重复利用率≥85%，1分。无选矿作业的矿山，只考核废石综合利用率。 |  |  |  |  | 参照《重庆市国土房管局关于印发我市主要矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求的通知》（渝国土房管规发[2017]14号），直接打分。未发布“三率”指标的矿种，参照矿山开采设计或矿山开发利用方案。 |  |
| 20 | 节能减排指标 |  |  | 节能降耗 |  |  | 单位产品能耗值 |  | 3 |  | 矿山企业提供能源消费统计台账 |  | 建立能源消费统计台账，2分；采取节能降耗措施，1分。 |  |  |  |  | 查阅矿山能源消费统计台账，直接打分。 |  |
| 21 |  |  |  | 控制废弃物排放 |  |  | 固体废弃物处置率 |  | 3 |  | 矿山企业提供固体废弃物排放、处理台账，矿业权人开采信息公示 |  | 固体废弃物处置率=固体废弃物年处置质量/固体废弃物年排放质量×100%，固体废弃物包括废石、弃土等，处置方式包括综合利用、合理堆存等，处置率达到100%，2分。 |  |  |  |  | 查阅矿山固体废弃物排放、处理台账及查看现场，直接打分。 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 运输、贮存防尘措施 |  | 3 |  | 矿山企业提供开采系统、运输设备、矿石贮存场所防尘设施建设台账 |  | 开采系统、运输设备、矿石贮存场所实现封闭或设置其他抑尘设施，各1分。 |  |  |  |  | 查阅矿山开采系统、运输设备、矿石贮存场所防尘设施建设台账及查看现场，直接打分。 |  |
| 23 | 科技创新与数字化矿山指标 |  |  | 科技投入 |  |  | 科技投入比例 |  | 3 |  | 矿山企业提供科技创新或工艺改造成果资料科技投入资金使用台账，上年度主营业务收入台账 |  | 科技投入比例=科技创新或工艺改造投入资金/上年度主营业务收入×100%。科技投入比例≥1%，3分；0.5%≤科技投入比例＜1%，2分；科技投入比例＜0.5%，不得分。 |  |  |  |  | 查阅矿山企业科技创新或工艺改造成果资料、科技投入资金使用台账，上年度主营业务收入台账以及查看现场，直接打分。 |  |
| 24 |  |  |  | 矿山信息化与自动化 |  |  | 企业管理信息化系统 |  | 2 |  | 矿山企业提供企业管理信息化系统建设成果资料 |  | 建设企业管理信息化系统，实现矿山企业生产、经营、管理信息化，2分。 |  |  |  |  | 查阅矿山企业管理信息化系统建设成果资料及查看现场，直接打分。 |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 安全避险系统 |  | 3 |  | 矿山企业提供安全避险系统验收意见 |  | 按要求建设安全避险系统，3分。 |  |  |  |  | 查阅矿山安全避险系统验收意见，直接打分。 |  |
| 26 | 企业管理与企业形象指标 |  |  | 舆论宣传 |  |  | 宣传报道程度 |  | 2 |  | 矿山企业提供宣传企业发展、绿色矿山创建各类宣传、媒体报道材料 |  | 开展专栏、公益广告、微电影等宣传活动或利用新闻媒体宣传企业发展以及绿色矿山创建工作等，2分。 |  |  |  |  | 查阅宣传企业发展、绿色矿山创建各类宣传、媒体报道材料，直接打分。 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 宣传素材完整程度 |  | 2 |  | 矿山企业提供绿色矿山创建视频素材或专题宣传片 |  | 留有绿色矿山创建完整视频素材或专题宣传片，并在当地播放，2分。 |  |  |  |  | 查阅矿山绿色矿山创建视频素材或专题宣传片，直接打分。 |  |
| 28 |  |  |  | 管理制度 |  |  | 管理制度完备度 |  | 6 |  | 矿山企业提供各项规章制度建设台账、档案资料，安全生产标准化证书 |  | 编制绿色矿山建设方案，1分；建设地质测量机构或聘请专业测量机构负责矿山地质测量工作，1分；资源开发、生态环境保护、安全生产和职业病防治等规章制度完善，1分；开发利用统计、储量统计报表，安全生产管理及职业卫生等台账、档案资料齐全、规范，1分；定期开展职工安全、职业卫生、技能等培训，1分；通过安全生产标准化三级及以上达标验收，2分 |  |  |  |  | 查阅矿山各项规章制度建设台账、档案资料，安全生产标准化证书，直接打分。 |  |
| 29 |  |  |  | 企业信誉 |  |  | 企业诚信度 |  | 3 |  | 矿山企业提供矿业权人开采等公示信息 |  | 按规定公示矿业权人开采信息，1分；在公司网站等易于公众访问的位置向社会披露环境、健康、安全和社会影响、温室气体排放绩效表现，1分；披露企业安全生产、环境保护负责部门及工作人员联系方式，1分 |  |  |  |  | 查阅矿业权人开采等公示信息，直接打分。 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 企地和谐度 |  | 2 |  | 矿山企业提供支援地方公益事业，建立企地磋商和协作机制的档案资料 |  | 支持矿区及周边群众的教育、就业、交通、生活、环保等公益事业，1分；建立企地磋商和协作机制，及时妥善处理各种好利益纠纷，1分 |  |  |  |  | 查阅矿山支援地方公益事业，建立企地磋商和协作机制的档案资料及现场走访，直接打分。 |  |

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院，

区检察院，区武装部。

重庆市北碚区人民政府办公室               2018年2月26日印发